	龙胜各族自治县人民政府
办公室（网络发文）

	2023年
	第
	25
	号


龙胜各族自治县
人民政府办公室文件
龙政办发〔2023〕3号

龙胜各族自治县人民政府办公室关于印发

《龙胜各族自治县2023年乡村振兴林业

产业奖补工作方案》的通知
各乡、镇人民政府，县直有关单位： 
    经自治县人民政府同意，现将《龙胜各族自治县2023年乡村振兴林业产业奖补工作方案》印发给你们，请认真贯彻执行。

龙胜各族自治县人民政府办公室    

                      2023年4月6日

龙胜各族自治县2023年乡村振兴

林业产业奖补工作方案

    为贯彻落实习近平总书记关于油茶产业发展重要指示精神和党中央、国务院关于发展油茶的重大决策部署，认真学习贯彻习近平总书记对广西“五个更大”重要要求，深入贯彻落实习近平总书记视察广西“4·27”重要讲话和对广西工作系列重要指示精神，促进油茶产业高质量发展，认真落实《广西壮族自治区人民政府关于实施油茶“双千”计划助推乡村产业振兴的意见》（桂政发〔2018〕52号）以及《龙胜各族自治县乡村振兴国民经济和社会发展第十四个五年规划和二O三五年远景目标纲要》和全面推进乡村振兴的要求，结合《广西壮族自治区林业局关于下达2023年全区营林生产预计划任务的通知》（桂林生发〔2022〕89号)和《广西壮族自治区林业局 广西壮族自治区发展和改革委员会 广西壮族自治区财政厅关于印发广西加快油茶产业发展三年行动方案（2023—2025年）的通知》（桂林发〔2023〕3 号）、《桂林市林业和园林局关于下达2023年全市营林生产预计划任务的通知》（市林园生〔2023〕2号）、《广西壮族自治区财政厅关于下达2022年自治区财政林业改革发展资金的通知》（桂整合〔2022〕2号）、《广西壮族自治区财政厅关于提前下达2023年自治区财政补助市县林业改革发展等资金的通知》（桂整合〔2022〕36号）文件精神，扎实推进2023年度我县油茶“双千”计划和林下经济项目建设，现制定本工作方案。

一、组织保障措施
（一）加强组织领导 
为加强我县乡村振兴林业产业发展工作领导，由自治县人民政府县长黄强牵头，副县长蒋文明协助，负责我县乡村振兴林业产业项目奖补政策决策和管理工作。 
自治县人民政府统筹，县林业局、财政局、农业农村局、乡村振兴局、自然资源局等部门密切协调和解决项目实施过程中的重大问题。在县林业局设立办公室，负责产业发展的规划、设计、检查、指导等日常工作；各乡（镇）人民政府负责组织当地项目实施、指导本乡（镇）基地规划、协调林地流转、督查基地建设进度和质量、服务林业产业建设等工作。
（二）保障种植用地，挖掘发展潜力。依据国土空间规划及相关管控规则，规划造林绿化空间，严格按照计划任务落实新增油茶种植用地。坚决守住耕地红线，落实耕地保护制度，积极引导在未纳入耕地后备资源的荒山荒坡上种植油茶，不得占用耕地种植油茶。鼓励利用低效人工商品林地、疏林地、灌木林地、采伐迹地、火烧迹地、森林防火隔离带、电力走廊林带、房前屋后“四旁”地等各类非耕地国土资源种植油茶；允许依规将坡度较缓、土层较厚、不易产生水土流失、适宜种植油茶的二级国家公益林、地方公益林调整为商品林，用于种植油茶；允许对划为公益林的油茶林，采取带状更新、高接换冠等方式实施低产林改造；鼓励通过林地流转、合作造林等方式发展油茶；推广油茶与用材林树种、其他经济林树种、中草药等混交复合经营，拓展油茶新造林空间；允许将现状为油茶林的公益林调整为商品林，将油茶纳入森林监测统计范围，确保扩种、改造油茶不影响林地保有量。经营主体采伐用材林、松材线虫病疫区松树林、饮用水源保护区桉树商品林、低产低效经济林种植油茶的，优先安排采伐指标。加强油茶造林精细管理，油茶新增种植和低产林改造任务实行落地上图管理，按程序做好国土和林草资源数据变更。
（三）落实工作责任。各乡（镇）人民政府是乡村振兴林业产业发展的责任主体，主要负责人是第一责任人。县林业局要运用实用的林业行业技术等，指导各乡（镇）林业产业发展。各乡（镇）要积极引导本乡（镇）大力发展油茶产业，并支持建设相关示范基地，推动当地林业产业发展。

（四）严格督查考核。油茶产业发展计划任务纳入乡镇绩效考核和林长制考核内容，各乡（镇）、各相关部门年度绩效考评内容按照项目进度时间节点，加大督促检查力度，表扬先进，鞭策后进，确保全面完成项目建设任务。

二、油茶产业双千计划项目 
（一）目标任务
    ——油茶苗木生产供应。积极宣传油茶良种种苗生产供应信 息，使项目实施业主在油茶品种和质量方面有更多选择。 
    ——油茶新造、低改面积。全年计划完成油茶新造林9000亩、 低产林改造15000亩。

    （二）扶持政策（以2023年自治区加快油茶发展三年行动计划方案（2023-2025年）文件为准） 
1.补助政策

统筹中央和自治区有关项目资金支持油茶生产，按照“先建后补、应补尽补”的原则，对油茶新造林和油茶低产林改造进行补助。

（1）油茶新造林：按投入约3000元/亩测算，自治区、县级按1500元/亩给予补助。其中，自治区按1000元/亩给予补助，分2年兑现到位，每年50%；县财政通过乡村振兴产业发展、本级财政投入等统筹安排资金，按500元/亩给予补助，分2年兑现到位，第一年兑现60%，第二年兑现40%；争取市财政给予资金扶持，不足部分由种植户自筹解决。

（2）对油茶低产林抚育改造、截干更新，按投入约1400元/亩测算，自治区按600元/亩给予补助分2年兑现到位，每年50%；县财政通过乡村振兴产业发展、本级财政投入等统筹安排资金，按100元/亩给予补助，分2年兑现到位，每年50%，争取市财政给予资金扶持，不足部分由种植户自筹解决。油茶低产林更新改造、嫁接改造按新造林补助标准执行。

对“十三五”期间及之前实施过低产林改造但未达到丰产标准（每亩茶果产量350斤以上）的油茶林，继续实施低产林改造，并享受有关补助政策。
　　（3）油茶高产高效示范园或示范点，规模达到乡、村现代农业示范园（点）要求的，经自治县人民政府批准同意后列入现代农业核心示范园（点）创建范围，同时享受相应的补助扶持政策。 
（4）鼓励有实力的企业到我县新建油茶精深加工厂，享受自治县招商引资相关优惠政策。 以上扶持政策采取“先建后补”的方式进行补助兑现。在基本农田、耕地标注恢复地内造林的不给予补助，禁止违规占用耕地、农田开展绿化造林。 
2.面积规模及补助对象：补助资金要优先用于油茶示范基地建设，示范基地一般要求相对集中连片20亩以上（项目实施地块间水平距离1公里范围内），引导适度规模经营。补助对象为企业、国有林场、合作社、种植大户和农户等种植主体。
    （三）申报和验收程序

1.申报程序：造林业主在造林当年4月底以前，先向所在乡（镇）农业农村综合服务中心(林业工作站）提交造林立项申请表或者书面报告，经所在乡（镇）农业农村综合服务中心(林业工作站）核实，符合用地条件的，上报到县林业局生态修复组备案，纳入油茶产业发展项目库。不符合条件的，不受理立项申请，并说明原因。如申请造林的林地需要采伐林木或更新改造老油茶林的，要先到县林业局森林资源保护组办理林木更新采伐手续，手续齐全后再向县林业局生态修复组申请造林立项备案，纳入项目库。未列入项目库的不能享受补助。项目实施主体按项目技术要求完成造林或低改、幼林抚育后，书面向乡（镇）农业农村综合服务中心(林业工作站）提出年度验收申请。

2.验收程序：由县林业局组织各乡（镇）农业农村综合服务中心(林业工作站）开展县级验收，逐块实地自查验收合格后，于2023年9月10日前将图、文、表、2000 坐标图层一并上交县林业局生态修复组，生态修复组收集整理汇总后，由县林业局组织项目督查小组，按各乡（镇）项目实施规模不少于30%比例进行抽查。通过抽查合格后，由各乡（镇）农业农村综合服务中心(林业工作站）在项目实施乡（镇）进行为期不少于10天的项目公示，无异议后予以兑现项目补助资金。 
3.油茶新造林和低改项目检查验收方法分别按最新《广西油茶“双千”计划新造林项目检查验收办法（修订）》《广西油茶“双千”计划低产林改造项目检查验收办法（修订）》执行。

（四）技术要求（具体以自治区、市2023年文件要求为准）及注意事项见附件1。
三、林下经济项目

（一）项目资金来源、建设原则和相关要求

1.项目资金来源

项目建设资金来源于《广西壮族自治区财政厅关于下达2022

年自治区财政林业改革发展资金的通知》（桂整合〔2022〕2号）、《广西壮族自治区财政厅关于提前下达2023年自治区财政补助市县林业改革发展等资金的通知》（桂整合〔2022〕36号）文件下达的林业经营性产业发展补助（林下经济发展补助）资金。

2.项目建设原则

    （1）坚持生态优先，确保生态环境得到保护；坚持因地制宜,确保林下经济发展符合实际；坚持政策扶持，确保农民得到实惠；坚持机制创新，确保林地综合生产效益得到持续提高；坚持林下种植，确保不改变林地用途。
    （2）坚持先建后补，示范优先原则。

    （3）坚持质量达标优先、先到先得的原则。发生项目建设合格面积大于项目建设总任务时，在项目建设质量达标的前提下，先提交立项申请表的项目业主优先纳入项目建设任务并享受项目补助。

3.项目建设相关要求

（1）项目建设要因地制宜、充分考虑新种植的林下植物品种

与林分原物种的兼容性；要求选择林木自然分布、立地条件适宜

发展林下经济的林分作为项目建设小班，确保项目建设质量。

（2）项目建设要严格遵守国家法律法规，项目建设小班必须

确保用于从事林下种植，严禁改变林地用途；项目建设小班原则

上选择非保护林地小班，确需在保护林地小班从事项目建设的业

主，必须报县林业局森林资源保护组审批同意并办理相关手续后

方可纳入林下经济项目的项目库。

（3）项目业主是以合作社或公司形式出现的，要求提供有效

的营业执照和许可证，确保合法经营，并提倡合作社社员共同参

与项目建设，提高项目示范带动作用。

（4）凡已享受其他产业项目政策（含其它财政补贴）的建设

地块，不得重复享受本项目补助政策。

（二）项目申报及审批程序

1.项目立项及审批程序

（1）项目业主按照林下经济项目的要求填写龙胜各族自治县林下经济建设项目立项申请表（附件6）。

    （2）村委会审核，重点核实项目建设地块是否有纠纷。

（3）乡（镇）农业农村工作服务中心（林业工作站）审核，

重点核实项目建设地块是否符合项目建设要求。

（4）乡（镇）人民政府审核，重点核实项目建设地块是否已

享受其它产业项目政策（含其它财政补贴）。

（5）林业局森林资源保护组审核，重点核实项目建设地块是

否为保护林地，是保护林地的是否办理相关手续。

（6）林业局林业项目中心审核；

（7）主管部门领导审核，符合要求的纳入项目库。

2.项目验收及审批程序

（1）项目业主完成项目建设或项目抚育工作后按要求填写龙胜各族自治县林下经济建设项目验收申请表（附件7）或龙胜各族自治县林下经济建设项目抚育验收申请表（附件 8）。

（2）林业局林业项目中心负责组织技术人员进行实地验收，填写验收情况。

（3）乡（镇）林业工作站审核。

（4）林业局林业项目中心审核。

（5）主管部门领导审核。

（6）符合项目建设要求的项目建设地块由验收组制作验

收地形图并在龙胜各族自治县林下经济建设项目验收申请表（附件7）或龙胜各族自治县林下经济建设项目抚育验收申请表（附件8）签署验收意见（分别经业主和验收人员签名确认），林业项目中心综合后制作《林下经济补助发放花名册》，报林业局领导审批经公示无异议后兑现项目补助资金。

（三）建设项目、验收标准、补助金额及兑现办法

1.面上种植项目

（1）大叶百合项目:林下种植大叶百合（验收合格）面积连片20亩以上，每亩种植660株以上，成活率85%以上，经验收合格后每亩补助资金800元；补助资金分两个年度发放，种植当年兑现70%（每亩560元），第二年完成抚育工作经验收合格后兑现30%（每亩240元）。

（2）草珊瑚项目：林下种植草珊瑚（验收合格）面积连片50亩以上，每亩种500株以上，成活率85%以上，经验收合格后每亩补助资金800元；补助资金分两个年度发放，种植当年兑现70%（每亩560元），第二年完成抚育工作经验收合格后兑现30%（每亩240元）。

（3）黄花倒水莲项目：林下种植黄花倒水莲（验收合格）面积连片20亩以上，每亩种植400株以上，成活率85%以上，经验收合格后每亩补助资金800元；补助资金分两个年度发放，种植当年兑现70%（每亩560元），第二年完成抚育工作经验收合格后兑现30%（每亩240元）。

（4）黄精、玉竹项目：林下种植黄精、玉竹（验收合格）面积连片20亩以上，每亩种植1500株以上，成活率85%以上，经验收合格后每亩补助资金800元；补助资金分两个年度发放，种植当年兑现70%（每亩560元），第二年完成抚育工作经验收合格后兑现30%（每亩240元）。

2.示范基地项目

为提高我县林下经济项目建设质量，示范带动全县林下经济发展，2023年度计划建设完成1个高质量林下经济项目示范基地。

（1）建设内容、规模：示范基地建设内容是林下种植草珊瑚；建设规模200亩；实施方案由国营里骆林场负责编制完成，报县林业局局务会审核批准。

（2）布局：示范基地布局在国营里骆林场场部站1林班。

（3）建设单位：示范基地由里骆林场负责建设完成。

（4）主要技术指标：选择交通方便、立地条件好、符合发展林下经济（草珊瑚）的阔叶林小班作为林下经济示范基地建设小班；全面完成林地清理；初植密度1580株/亩以上；采用穴状方式（即挖坎）进行整地；选择苗高30公分以上，地径0.2公分以上，长势良好、健壮、无病虫害的草珊瑚苗进行种植；成活率要求达90%以上；管护3年，每年全面抚育1次以上；合理施肥1次，适时进行病虫害监测和防治。

（5）经费概算：根据示范基地项目建设的实际需要，由国营里骆林场完成经费概算报县林业局局务会审核批准。

（6）经费筹措：示范基地建设经费拟全部从2021-2023年度自治区下达龙胜县的林下经济发展补助资金中拨付。

（7）兑现方式：根据示范基地建设的需要适时进行验收，合格后兑现相应工序的项目建设经费。
3.种苗基地项目

为全县林下经济建设项目提供种苗保证，促进林下经济建设项目健康发展，计划利用部分2023年度自治区下达龙胜县的林下经济发展补助资金建设1个专门为林下经济项目提供种苗的林下经济种苗基地。种苗基地实施方案及经费概算由林业局林业项目中心或建设单位负责根据种苗基地项目实际需要编制完成，报县林业局局务会审核批准后实施。
（四）验收对象

已填写《林下经济产业建设立项申请表》立项并纳入项目库；

完成项目建设并填写《林下经济产业项目验收申请表》的项目业主。

（五）验收时间

鉴于大叶百合的生长习性，原则上大叶百合项目的验收时间为4月至6月份；其它项目的验收时间为8月至11月份。同时，也可以根据项目建设的需要适时进行项目验收。
    附件：1.龙胜各族自治县2023年油茶“双千”计划项目技

         术要求及项目保障措施 

    2.2023年各乡（镇）油茶“双千”计划新造林、低产

      林改造建设任务

    3.2023年度广西油茶“双千”计划新造林（更新改造）

      项目检查验收外业调查表

    4.2023年度广西油茶“双千”计划低产林改造项目检

     查验收调查评分表

    5.龙胜各族自治县油茶产业“双千”计划项目立项申请表

  6.龙胜各族自治县林下经济建设项目建设立项申请表

  7.龙胜各族自治县林下经济建设项目验收申请表

  8.龙胜各族自治县林下经济建设项目抚育验收申请表

          9.诚信承诺书

附件1

龙胜各族自治县2023年油茶“双千”计划

项目技术要求及项目保障措施

    一、油茶“双千”计划项目技术要求（以自治区、市2023年文件要求为准）

（一）造林地选择

根据《自然资源部 农业农村部 国家林业和草原局 关于严格耕地用途管制有关问题的通知》自然资发[2021]166号文件精神，按照适地适树的原则，油茶造林用地原则上要低于 900 米海拔（部分特殊小气候地形除外）。选择土层深厚，排水良好，土质疏松、肥沃、湿润的酸性或微酸性土，光照充足的南向、东向或东南向的阳坡、半阳坡的中下部的林地。除公益林、天然林、自然保护区、重点饮水源区等明令禁止采伐林木的林地、领取国家造林补助10年内的造林地外（不包含退耕还林项目允许更新造林的林地），以下林地可用于油茶造林：1.荒山荒地；2.每亩蓄积量1.92立方米、出材量1立方米或者郁闭度0.2以下的林地；3.原地类为经济林的（如老残油茶山、柑桔、三木药材及其它经济果木林地）；4.三年内的采伐迹地、火烧迹地，如迹地内林木生长长势差，难成林的可放宽年限；5.不在公益林内的毛竹林；6.旅游沿线可视一面坡改造的需经自治县人民政府批准。选择以上造林地如需采伐林木的，必须办理林木采伐许可证。

（2） 苗木质量要求

选择油茶良种壮苗是保证今后丰产的基础条件，良种油茶具有生长好、结果早、适应性广、高产、稳产、油质好、抗逆性强等优势，油茶良种同样也有地域适应性，应做到适地适树。经过自治区审定适合我县种植的良种油茶品种有：岑软3号、岑软24号、岑软22号、湘林210、湘林27号、湘林1号、湘林104号、长林4号、长林40号、长林23号、长林53号等。在县内种植时要注意岑软系列品种最好种植在沿河低海拔地区，较高海拔地区较寒冷的地方最好不种此系列品种。

根据《广西壮族自治区林业局办公室 关于进一步提升油茶苗木出圃质量的通知》桂林办场字〔2021〕26号文件精神，项目用苗要求2年以上的油茶良种嫁接苗。2年生大苗，容器规格为直径（填充基质后）≥12 厘米，高≥16厘米，苗高≥50厘米、地径（嫁接口以上）≥0.50厘米，分枝 3个以上，冠幅 20×20厘米以上，苗木均有花蕾或开花；3年生大苗，容器规格为直径（填充基质后）≥15 厘米，高≥20厘米，苗高≥80厘米、地径（嫁接口以上）≥0.80 厘米，分枝 5个以上，冠幅 30×30厘米以上，苗木均有花蕾、开花或挂果。苗木生长健壮、无检疫对象。非良种苗、种苗来源不清不能享受造林补助。苗木由种植户自行到国家油茶定点苗圃购买适合我县种植的苗木，要求附有苗木检验合格证、检疫证、良种证、调拨单和标签等手续。购苗业主携带调苗手续及时到乡（镇）林业工作站备案。种植时最好混系苗造林（3个以上无性系配置造林，其中主栽品种1-2个），避免单一品种造林带来的风险。

（三）技术标准要点

1.新造林标准：实行带状或块状整地，结合实际，采用2.2米×3米、2.5米×3米、2.5米×4米、2.5米×5米、3米×4米、2米×5米的株行距，可挖（长×宽×深）50cm×50cm×50cm以上的种植坑，造林密度控制在53～100株/亩；当年成活率≥85％为合格，第二年保存率≥85%。每年抚育施肥，有条件的新造林地提倡林下间种不影响油茶长势的矮秆作物实行以耕代抚。

2.低产林抚育改造标准：主要实行抚育改造和截干更新两种改造方式。

（1）抚育改造：适用林分立地条件好，产量低，林相整齐的低产油茶林。清除油茶林中的杂灌木和野生杂草，砍除老、劣及历史病株，适当间伐调整密度。剪除枯枝、病枝、寄生枝等，合理整形，修剪后枝条分布合理、均匀，内部通风透光。进行带状全垦或穴垦，深度要求10-15厘米。每年采果后至春梢萌动前施肥1次，穴施或沟施，施后回土，不能撒施地表。亩施肥量可在120-150斤之间。《广西壮族自治区林业局关于油茶“双千”计划政策相关问题的答复意见》（桂林生发〔2019〕5号）文件规定，油茶种植后一般８年（算上苗龄）进入盛产期，因此８年内不能申请低产林改造项目。
（2）截干更新：主要适用于长势旺盛的良种油茶植株。在冬季或早春，距离地面80厘米左右截干，留3个以上枝条；新梢长20cm～30 cm 时短截，修剪后枝条比例合理、分布均匀，树冠均衡发展。参照抚育改造技术进行林分清理、密度调整及抚育施肥。截干第二年，冠幅0.3平方米以上。截干距离地面80厘米左右，选留3个以上枝条。新梢短截修剪后，枝条比例合理、分布均匀，树冠均衡发展。调整后的油茶林每亩保留56～75株。

二、项目保障措施

（一）加强执法监管。实施油茶营造林项目要遵守现行林地使用和林木采伐管理规定，禁止毁坏公益林、天然林营造油茶林，老油茶林更新改造要办理相应采伐手续。林业执法、市场监督管理等部门要加强油茶种苗生产、产品加工、市场流通各环节的监管工作，严格执行油茶产品生产和市场经营准入制度，对扰乱市场秩序、非法生产经营等行为坚决予以打击。严格油茶种苗市场准入制度，供应苗木原则上以区内良种苗木为主，从外地调苗木要坚持适地适种原则，从区外调苗要依法严格实行备案制度。

　　（二）做好用地保障。严格落实党中央、国务院关于坚决制止耕地“非农化”、防止耕地“非粮化”的决策部署，科学安排油茶造林用地，认真开展油茶造林落地上图管理，允许用材林等林地蔬伐后套种油茶，组织技术人员上山现场指导，大力推广“油茶+ N”复合经营模式，营造油茶与其它树种混交林，提高林地利用率。推行园艺化管护，增强林分生态功能，提高油茶经营效益，调动全社会种植油茶的积极性。达到油茶“双千”验收标准的纳入任务完成面积和补助范围。对种植油茶的林地优先安排采伐指标、优先各类项目支持。对林业经营者自主实施的违法违规占用耕地造林不核实不统计造林面积、不发放财政补助资金。
　　（三）创新油茶生产经营模式。坚持适度规模化种植，不提倡农户零星造林，各级奖补资金对新型农业经营主体倾斜扶持，集中农村林地资源、资金、人力等生产因素，引导成立更多新型农业经营主体参与油茶产业发展。大力宣传推广“公司+合作组织+基地+农户/专业服务队”等经营模式。建立稳定的政府政策扶持引导和资金投入机制，充分发挥市场配置资源作用，形成政府育市场、市场牵龙头、龙头带基地、基地连农户的发展新格局。
　　（四）强化宣传发动。各有关部门要注重宣传推介油茶产业发展效益、前景和茶油品牌，积极开展品牌推介活动，提高全社会对油茶产业和品牌的认知度。县林业部门要采取通俗易懂的方式加强技术培训，每年定期组织技术人员进行种植管理技术培训，强化指导，提高技术管理水平。同时加强对油茶产业扶持政策的宣传，确保宣传到村、到户、到人。要及时挖掘和推广油茶产业发展先进典型经验，为油茶产业发展营造良好的舆论氛围。

	附件2

	2023年各乡（镇）油茶“双千”计划新造林、低产林改造建设任务

	                                             单位：亩

	乡（镇）
	良种新造林面积
（含更新改造 ）
	低产林改造面积
	注备

	合计
	9000
	15000
	　

	龙胜镇
	750
	1950
	　

	龙脊镇
	800
	600
	　

	泗水乡
	800
	1000
	　

	江底乡
	650
	150
	　

	马堤乡
	700
	450
	　

	伟江乡
	700
	550
	　

	平等镇
	1400
	3000
	　

	乐江镇
	1000
	3100
	　

	瓢里镇
	1400
	3000
	　

	三门镇
	800
	1200
	　


附件3

	     年度广西油茶“双千”计划新造林（更新改造）项目检查验收外业调查表

	         县（市、区、林场）
	
	
	
	
	
	
	
	单位：亩

	乡（镇、分场）
	村
	小班号
(地块号)
	造林
时间
	县级自查上报
	自治区核查
	造林密度
（株/亩）
	成活率
(保存率)
（%）
	种苗情况
	造林质量
	管理情况
	备注

	
	
	
	
	完成
面积
	造林  合格
面积
	符合补助标准
面积
	核实
面积
	核实
造林合格面积
	核实符合补助标准面积
	
	
	来源是否符合有关规定
	苗木是否符合质量标准
	整地质量
	苗木生长
	落实
管护
人员
	建档
情况
	

	1
	2
	3
	4
	5
	　
	　
	6
	　
	7
	8
	9
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	注：1.县级（区直林场）自查及自治区核查同用此表；
    2.造林时间具体到月份；
    3.造林成活率、保存率的百分数均取整数；
    4.种苗情况: 11栏选填“是”或“否”，12栏选填“是”或“否”；    
    5.造林质量：13栏选填“好”、“中”或“差”，14栏选填“好”、“中”或“差”；
    6.管理情况：15栏选填“有”或“无”，16栏选填“好”、“中”或“差”。

	检查组负责人：
	
	
	
	
	
	调查人员：
	调查时间：    年  月  日


附件4

	     年度广西油茶“双千”计划低产林改造项目检查验收调查评分表

	       县（市、区、林场）
	　
	
	
	　
	　
	　
	　
	单位：亩、分

	乡（镇、分场）
	村
	小班号
(地块号)
	低改时间
	县级自查上报
	自治区核查
	抚育改造
	嫁接改造
	截干更新
	总得分
	备注

	
	
	
	
	完成
面积
	低改合格
面积
	符合补助标准
面积
	核实
面积
	核实
低改合格
面积
	核实
符合补助标准
面积
	密度
调整
(50分)
	修剪
(40分)
	除草施肥(10分)
	穗条来源
及质量
（40分）
	成活率
(保存率)
(60分)
	生长
质量
(10分)
	整形
修剪
(45分)
	密度调整
(45分)
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	　
	6
	7
	　
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	注：17栏总得分是分改造方式进行合计的分数，得分85分以上为合格。

	
	
	检查组负责人：
	
	
	
	
	
	调查人员：
	调查时间：        年    月    日
	


附件5

	龙胜各族自治县油茶产业“双千”计划项目立项申请表

	申请人姓名
	　
	住   址
	　

	联系电话
	　
	种苗来源
	　

	实施规模
	　
	种苗品种
	　

	种植时间
	　
	实施地点
	　

	申请人签名（加盖指模）
	　

	村委会意见
	村委会负责人签名：                       
	               盖章：

	
	　
	　
	年   月   日 

	乡（镇）农业农村综合服务中心（林业工作站）意见
	乡（镇）农业农村综合服务中心（林业工作站）负责人签名：              
	               盖章：

	
	　
	　
	年   月   日 

	县林业局分管领导意见
	县林业局分管领导签名：                 
	               盖章：

	
	　
	　
	年   月   日 

	注：本表一式三份，申请人、农业农村综合服务中心、县林业局各存一份。


附件6

	龙胜各族自治县 2023年度林下经济建设项目立项申请表

	
	
	
	
	

	产业类别
	　
	产业名称
	　

	申报单位
	　
	创建时间
	　

	建设地点、种植品种、规模、及效益

	业主签字(章)：
联系电话：                                     年  月   日

	
	

	村委意见
	                               （公章）

负责人：                             年  月  日

	乡（镇）农业农村工作服务中心（林业工作站）意见
	
                                             （公章）

             负责人：                         年  月  日

	乡（镇）政府意见
	
                                             （公章）
 审核人：             分管领导：             年  月  日                                          

	县林业局森林资源保护组意见
	
                                              （公章）

 审核人：                                    年  月  日                                          

	县林业局林业项目中心意见
	
                                              （公章）

  审核人：                                    年  月  日                                          

	县林业局领导意见
	   分管领导（签字）：                            （公章）

                                             年  月  日

	注：1．产业类别填“种植、养殖、加工”。
    2．该表一式两份，业主及县林业局林业项目中心各一份。


附件7

	龙胜各族自治县2023年度林下经济建设项目验收申请表

	
	
	
	
	
	

	项目名称
	　
	建设业主
	　

	建设地点
	　
	建设时间
	　

	种植品种、建设规模

                     
                                        
	  业主签字(章)：

  联系电话：

                                              年  月  日

	验收情况
	                                                                                                                                                                                                                                                                建设业主签字：
                                                                                                                                                                                                    
验收人员签字：                  年   月   日                                                                  

	乡（镇）农业农村工作服务中心（林业工作站）意见
	
                                             （公章）

负责人（签字）：                             年   月   日

	县林业局林业项目中心意见
	
                                              （公章）
审核人（签字）：                             年   月   日                                          

	县林业局领导意见
	
	　

	
	分管领导（签字）：
	主管领导（签字）：

	
	               年   月   日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
	                 年  月  日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

	注：该表一式两份，业主及县林业局林业项目中心各一份。
	


附件8

	龙胜各族自治县2023年度林下经济建设项目

抚育验收申请表

	
	
	
	
	

	项目名称
	　
	建设业主
	　

	建设地点
	　
	建设时间
	　

	种植品种、建设规模

                     
                                        
	

	验收情况
	                                                                                                                                                                                                                                                                建设业主签字：
                                                                                                                                                                                                    
验收人员签字：                  年   月   日                                                                  

	县林业局林业项目中心意见
	
                                              （公章）
审核人（签字）：                             年   月   日                                          

	县林业局领导意见
	
	　

	
	分管领导（签字）：
	主管领导（签字）：

	
	               年   月   日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
	             年   月  日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

	注：该表一式两份，业主及县林业局林业项目中心各一份。


附件9

诚信承诺书

郑重承诺：

一、遵守国家法律法规和社会公德；

二、在林业产业补助申报过程中不弄虚作假，所提供的材料均真实、完整，没有隐瞒、欺骗；

三、不向相关部门管理工作人员行贿、请客、送礼。

如果违反以上承诺，取得补助资格自动失效，退回所领取的全部补助资金，并愿意承担由此产生的法律后果。

                           承诺人：

                               年  月  日

（此件主动公开）

抄送：县委各部门，人民武装部，武警驻龙胜中队，各人民团体，

中央、自治区、市直驻龙胜各单位，县人大办，政协办，

法院，检察院，县工商联。

龙胜各族自治县人民政府办公室              2023年4月6日印发
PAGE  
- 27 -

