| 龙胜各族自治县人民政府 办公室（网络发文） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2024年 | 第 | 5 | 号 |

龙胜各族自治县

人民政府办公室文件

龙政办发〔2024〕6号

龙胜各族自治县人民政府办公室关于印发

龙胜各族自治县2024年“七大攻坚战”

总体方案及系列子方案的通知

各乡（镇）人民政府、县直各单位：

经自治县人民政府同意，现将《龙胜各族自治县2024年“七大攻坚战”总体方案及系列子方案》印发给你们，请认真贯彻执行。

龙胜各族自治县人民政府办公室

2024年4月30日

（此件公开发布）

龙胜各族自治县2024年“七大攻坚战”

总体方案及系列子方案

为统筹推动经济运行持续好转，以“七大攻坚战”重点突破带动整体提升，发挥重大项目建设核心引擎作用，推动全县经济调结构、转动能、提质量，特制定本方案。

一、总体要求

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大、二十届二中全会和中央经济工作会议精神深入贯彻落实习近平总书记对广西重大方略要求和对桂林的重要指示精神，认真落实市委六届六次全会精神，按照自治县十五届五次全会会议要求，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破完整、准确、全面贯彻新发展理念，牢牢把握高质量发展这个首要任务和构建新发展格局战略任务，发挥自身优势，以铸牢中华民族共同体意识为主线，解放思想、创新求变，向海图强、开放发展，围绕《桂林世界级旅游城县建设发展规划》实施，坚持项目为王，打好服务业提质扩量、工业项目建设、生态环境基础设施建设、交通基础设施建设、水利基础设施建设、现代设施农业建设和招商引资项目落地等“七大攻坚战”，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。

- 主要目标及任务分工

（一）服务业提质扩量攻坚战

工作目标：力争全年第三产业增加值增长4.5%以上，全年社会消费品零售总额增长2.0%以上，全年接待游客人数、旅游总收入均增长3.0%以上，全年新入库规上企业9家（含大个体）。

牵头单位：县发展和改革局

（二）工业项目建设攻坚战

工作目标：2024年力争完成规模以上工业总产值同比增长5%以上；新增上规入统企业2家；工业固定资产投资增长10%；招商引资方面新引进签约5000万元以上项目2个；产业项目建设方面总投资5000万以上项目新开工1个，总投资5000万以上项目竣工1个；工业技术改造项目备案2个；工业用地收储100亩，建成标准厂房10000平方米，基础设施建设投资完成1000万元。

牵头单位：县工信和商贸局

- （三）生态环境基础设施建设攻坚战

工作目标：全力推进国储林建设项目、饮用水水源保护区规范化建设项目和县城片区污水管网建设项目，确保项目落地建设。

牵头单位：桂林龙胜生态环境局

（四）交通基础设施建设攻坚战

工作目标：以加快补短板为重点，以重大项目为抓手，力争按时完成2024年交通基础设施建设各项任务。

牵头单位：县交通运输局

（五）水利基础设施建设攻坚战

工作目标：积极实施2024年第一批中央水利发展资金项目、供水保障及维修项目、自治区级水系连通及水美乡村建设试点县项目、增发国债等水利项目，力争3月底前所有项目开工建设，12月底前所有项目全部完工；加快谋划项目前期工作进度，完善水利建设项目谋划、储备，年度完成储备水利项目8个，计划投资9.34亿元。

牵头单位：县水利事业发展服务中心

（六）现代设施农业建设攻坚战

工作目标：1.设施农业生产任务。力争实现现代设施农业总产值11.92亿元以上（其中设施蔬菜1.1万亩，产值2.72亿元；设施食用菌12.514万平方米，产值1.508亿元；设施水果4.6万亩，产值2.5亿元，设施畜牧业产值5.06亿元；设施渔业0.13亿元）。新建成1个以上设施农业示范园区（百香果示范园区），落地2个以上符合规模要求的设施农业项目（力源平等庖田肉猪项目及陆基养殖项目）。

2.创建设施农业示范园区。力争创建1个以现代设施农业为主的规模化示范点。

3.设施农业招商和项目落地。力争完成每年在广西名特优农产品（桂林）交易会上至少签约1个现代设施农业项目的目标。

牵头单位：县农业农村局

（七）招商引资项目落地攻坚战

工作目标：力争完成全年招商引资项目投资额7亿元以上；力争全年新签约招商项目投资额19亿元以上；力争新引进（首进广西投资）“四类500强”企业、“独角兽”企业、“瞪羚”企业、“专精特新”小巨人等强优企业1家以上；力争全年新签招商引资合同项目开工率60%左右。

牵头单位：县投资促进局

- 保障措施

（一）强化组织领导。“七大攻坚战”对应分管县领导要定期召开会议研究有关事项及问题，对照任务要求盯紧盯牢、抓实抓好。“七大攻坚战”牵头单位要切实履行主体责任，做好本领域攻坚战统筹协调工作。各有关单位要按照职责分工担当作为，形成齐抓共管合力。

（二）强化工作作风。各单位要切实把思想和行动统一到“七大攻坚战”决策部署上来，要提振“干”的精神、主动向前跨进一步，不折不扣抓落实、雷厉风行抓落实、求真务实抓落实、敢作敢为抓落实，善于解决重大问题，确保各项攻坚举措有力有效落地落实。

（三）强化督查问效。各单位要严格按照任务时间表、路线图要求，实行清单化、项目化、节点化、责任化管理，赶早向前、迅速行动。要建立督查通报激励机制，对攻坚任务落实情况进行督导，营造比学赶超浓厚氛围，以督查促落实，以落地见成效。

- 附件：1.服务业提质扩量攻坚战方案

- 2.工业项目建设攻坚战方案

- 3.生态环境基础设施建设攻坚战方案

- 4.交通基础设施建设攻坚战方案

- 5.水利基础设施建设攻坚战方案

- 6.现代设施农业建设攻坚战方案

- 7.招商引资项目落地攻坚战方案

附件1

服务业提质扩量攻坚战工作方案

为落实县委、县政府打好服务业提质扩量等“七大攻坚战”部署，推动全县服务业提质扩量，继续发挥服务业对稳经济大盘的基础性和关键性作用，助推建设桂林世界级旅游城市民族文化旅游示范区取得突破性进展，特制定本方案。

一、总体要求

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，贯彻落实中央经济工作会议精神，深入贯彻落实习近平总书记对广西重大方略要求和对桂林的重要指示精神，认真落实市委六届六次全会精神，按照县委十五届五次全会部署要求，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，牢牢把握高质量发展这个首要任务和构建新发展格局这个战略任务，发挥自身优势，以铸牢中华民族共同体意识为主线，解放思想、创新求变，向海图强、开放发展，聚焦建设桂林世界级旅游城市民族文化旅游示范区、打造桂林“两山”转化排头兵这一目标，推动服务业量质齐升发展。

二、主要目标

（一）力争全年第三产业增加值增长4.5%以上。

（二）力争全年规上其他营利性服务业营业收入增长15.0%以上。

（三）力争全年社会消费品零售总额增长2.0%以上。

（四）力争全年接待游客人数、旅游总消费分别增长3.0%、3.0%以上。

（五）力争全年新入库规上企业9家（含大个体）。

三、深入实施服务业提质扩量六大行动

（一）实施文旅产业提档升级行动。坚持以文塑旅、以旅彰文，深度融入桂林打造世界级旅游城市“一核一带两区四域”发展布局，全力打造桂林世界级旅游城市民族文化旅游示范区，争创国家级文化产业和旅游产业融合发展示范区，推进龙脊梯田景区创国家5A级旅游景区建设。持续开展第十届龙脊梯田国际文化旅游节、端午龙舟赛、纪念红军长征出发90周年等活动，持续擦亮“百节之县”名片。办好龙脊百公里跑山赛、半程马拉松赛等体育品牌赛事，做到月月有活动、乡镇精彩有特色，全面激活文旅新势能。有序推进长征国家文化公园等项目建设，谋划潘内红瑶梯田旅游度假区、南山云中草原旅游度假区等项目，打造更多“红色驿站”“天然氧吧”“康养胜地”。完善文旅产业链，持续深挖民族、红色、康养、稻作农耕文化内涵，打造一系列“民族文化+旅游”“生态+旅游”和“红色文化+旅游”经典品牌及精品旅游线路。继续推广“一田生五金”农文旅融合发展模式，推动乡村旅游从“点上开花”向“串珠成链”转变。力争全年限额以上住宿业营业额增长20.0%以上，全年接待游客总人数1041.46万人次，实现旅游总消费129.66亿元，分别同比增长3.0%、3.0%。〔责任单位:县文广体旅局〕

（二）实施消费市场提质扩容行动。把恢复和扩大消费摆在优先位置，推进县域商业体系建设，鼓励开展落实汽车购置补贴、家电以旧换新、家电家居建材下乡等促销活动，稳定和扩大传统消费。发挥服务业集聚区引领作用，提升改造北岸特色美食街区，丰富夜间消费场景，让城市“烟火气”常在常旺。以龙胜“名特优”产品数字展销中心为依托，培育发展“旅游＋”新业态，围绕“吃、住、行、游、购、娱”，打造更多沉浸式、体验式、互动式优质消费场景，推出夜游、演艺、非遗、文创等业态产品，打造更多的文旅“引爆点”。发展网络销售、直播电商等新业态，力争全年限额以上批发、零售、餐饮业销售额（营业额）分别增长8.0%、7.0%、8.0%以上，社会消费品零售总额增长2.0%。〔责任单位:县工信和商贸局、县文广体旅局〕

（三）实施重点行业提标扩面行动。持续巩固公路客货运输周转量，加强龙胜旅游宣传推介，全力抢占客源市场，推动旅游“流量”持续增长，大力支持客运企业发展定制客运、旅游包车等多种形式的客运服务，做好货运物流保通报畅工作。主动深入进企下沉一线为企业服务，解决企业遇到困难和问题，切实激发客运行业内生动力。力争全年道路客货运输周转量增长15%以上。利用好已出台的《龙胜各族自治县促进房地产市场平稳健康发展的实施方案》、住房公积金异地贷款等政策措施，加快推进龙脊大道保障性租赁住房、酒厂片区商住房建设，支持溯禾、广宏一品尊等楼盘开展商品房促销活动，争取全年商品房销售面积扭负为正。加大对龙脊旅游公司、金坑索道2家规上服务业企业的扶持力度，在现代物流、人力资源、文化旅游、健康养老等领域遴选培育一批服务业重点企业，力争广西桂旅清洁服务有限公司9月份实现月度入库，全年规上其他营利性服务业营业收入增长15.0%以上。着力提升金融服务质效，组织各国有企业（平台公司）充分把握各金融机构信贷投放重点，用好用足“桂惠贷”拼经济系列新产品，不断强化政金企对接，加大服务业领域困难企业的金融支持力度。争取全年本外币存贷款余额增长4.5%以上，其中本外币贷款余额（月均数）增长4.0%以上。加强机关事业单位工资保障监测预警，财政、人社、统计等部门要加强联动配合，形成工作合力，确保样本单位工资绩效应发尽发、应统尽统。力争全年公共管理社会保障和社会组织工资增长3.0%以上。力争全年邮政、电信业务总量分别增长13.8%、17.5%以上。〔责任单位:县交通运输局、县住建局、县财政局、县工信和商贸局、县人社局、县金融办、人民银行龙胜支行〕

（四）实施重大项目提速提效行动。紧跟国家宏观政策导向、自治区资金投向和桂林打造世界级旅游城市重点支持方向，谋划重大项目共计75项（含区、市级层面统筹推进重大项目），计划总投资423.36亿元，年度计划完成投资20.73亿元以上。强化重大项目前期经费保障，重点抓好高端度假酒店等项目开工，加快红色文化旅游教育基地等项目建设，推动实施龙胜县新能源充电桩等一批新型基础设施重点项目。继续做好“项目等资金”工作，做到“开网即申报、钱来就开工”。瞄准中央预算内投资、政府专项债、增发国债、中央新增投资等资金投向，常态化“跑部进厅”，推动一批重大项目纳入国家、自治区、桂林市盘子并争取获得最大支持。〔责任单位:县发改局、县工信和商贸局〕

（五）实施规上企业培育服务行动。进一步优化市场主体发展环境，激发释放市场主体创新活力，加快市场主体产业聚集，筑牢全县高质量发展根基。发挥政府引导帮扶作用，支持小微企业和个体工商户渡过难关、不断发展，支持中小型企业走“专精特新”路子，支持龙头骨干企业提高核心竞争力，促进各类市场主体健康发展。各职能部门要摸清牵头领域可培育的潜力企业名单，重点对工业、批零住宿餐饮业、服务业、建筑业和房地产业的企业法人进行调查摸底，对临规企业跟踪培育，全面掌握经营管理动态，达标后及时申报“四上”企业，做到应统尽统。在财政奖补、政府购买服务等方面继续向在库规上限上服务业企业倾斜。2024年计划重点培育规上企业9家。其中，工业3家，建筑业1家，房地产2家，服务业1家，限上批零餐饮业1家，住宿业大个体1家。〔责任单位:县发改局、县住建局、县工信和商贸局、县文广体旅局〕

（六）实施新兴产业提级扩能行动。激发科技创新驱动力，加快传统服务业产业转型升级，深化数字化赋能，瞄准大数据、人工智能、区块链等领域，争取招引1-2 家数字企业落户我县。推动产学研用深度融合，推进人工智能与机器人研学旅游活动中心项目落地。围绕产业链部署创新链，转化一批重大科技成果。加强科技企业孵化，支持申报高新技术企业。持续扩大养老托育服务供给，做好龙胜镇、马堤乡日间照料中心建设，推动村（社区）长者食堂建成投用。全年新增5G基站36个以上，实现县城、乡镇各行政村5G网络全覆盖。〔责任单位:县教育（科技）局、县投资促进局、县民政局、县工信和商贸局、县大数据发展局〕

四、强化组织保障

县服务业领导小组办公室牵头做好年度工作部署。落实行业部门促增长责任，按照“管行业必须管调度”的要求，各行业主管部门主动协调行业促增长责任部门，各司其职、协同联动，聚焦指标运行、企业经营调研服务、上规（限）入统等4个方面，细化调度服务工作。督促各乡（镇、街道办）切实履行属地管理责任，形成工作合力。优化服务业运行调度机制，坚持问题导向，采取现场会、灵活调度、集中调度等多种形式开展服务业运行监测分析调度，及时协调推动经济服务业提质扩量相关问题。强化督查考核，将第三产业增加值增速、规模以上其他营利性服务业营业收入增速、本外币存贷款余额增速等指标纳入全县推动经济高质量发展和“七大攻坚战”督查通报内容，将第三产业增加值增速等指标纳入年度绩效考核，不断强督导、抓落实、促提升，全力推进全县服务业提质扩量。

附件1-1：2024年全县服务业发展预期目标（分行业）

附件1-1

| 2024年全县服务业发展预期目标（分行业） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 指标名称 | 2023年增长% | 2024年预期目标% | 2023年行业增加值占服务业增加值比重% | 责任单位 |
| 第三产业增加值 | 4.3 | 4.5 | 100.0 | 县发改局 |
| 批发和零售业（增加值） | 6.2 | 5.3 | 14.1 | —— |
| 批发业商品销售额 | 3.1 | 8.0 |  | 县工信和商贸局 |
| #限上批发业销售额 | 74.6 | 8.0 |  | 县工信和商贸局 |
| 零售业业商品销售额 | 5.5 | 5.0 |  | 县工信和商贸局 |
| #限上零售业销售额 | 7.9 | 7.0 |  | 县工信和商贸局 |
| 住宿和餐饮业（增加值） | 12.2 | 7.1 | 3.8 | —— |
| 住宿业营业额 | 31.4 | 20.0 |  | 县文广体旅局 |
| #限上住宿业营业额 | 56.3 | 20.0 |  | 县文广体旅局 |
| 餐饮业营业额 | 10.0 | 8.0 |  | 县工信和商贸局 |
| #限上餐饮业营业额 | -7.9 | 8.0 |  | 县工信和商贸局 |
| 交通运输、仓储和邮政业（增加值） | 11.1 | 16.5 | 10.6 | —— |
| 铁路运输客货运输周转量 | 25.7 | 25.7 |  | 县交通运输局 |
| 道路运输客货运输周转量 | 10.6 | 14.0 |  | 县交通运输局 |
| 水路运输客货运输周转量 | 0.0 | 0.0 |  | 县交通运输局 |
| 航空运输客货运输周转量 | 91.9 | 91.9 |  | 县交通运输局 |
| 航空旅客和货邮吞吐量增速 | 199.9 | 199.9 |  | 县交通运输局 |
| 管道运输业营业收入 | 8.1 | 8.1 |  | 县交通运输局 |
| *多式联运和运输代理业、装卸搬运和仓储业营业收入 | 3.2 | 3.2 |  | 县交通运输局 |
| *邮政业务总量 | 13.8 | 13.8 |  | 中国邮政龙胜分公司 |
| 金融业（增加值） | 3.8 | 2.4 | 9.5 | —— |
| 本外币存贷款余额 | 3.9 | 4.5 |  | 县金融办、人民银行龙胜支行 |
| 本外币存款余额 | 4.2 | 4.5 |  | 县金融办、人民银行龙胜支行 |
| 本外币贷款余额 | 3.6 | 4.0 |  | 县金融办、人民银行龙胜支行 |
| 证券交易额 | 17.4 | 17.4 |  | 县金融办 |
| 保费收入 | 3.8 | 3.8 |  | 县金融办 |
| 房地产业（增加值） | -3.7 | 3.3 | 11.7 | —— |
| 商品房销售面积 | -47.7 | 10.0 |  | 县住建局 |
| 房地产业工资总额 | -9.2 | 0.0 |  | 县住建局 |
| 居民自有住房服务增速 | 4.0 | 4.0 |  | —— |
| 营利性服务业（增加值） | 12.3 | 5.0 | 8.0 | —— |
| *电信业务总量 | 17.5 | 17.5 |  | 县工信和商贸局 |
| *规模以上其他营利性服务业营业收入 | 39.7 | 15.0 |  | 县发改局 |
| 租赁和商务服务业工资总额增速 | 14.2 | 14.2 |  | —— |
| 科学研究和技术服务业工资总额 | 5.0 | 5.0 |  | —— |
| 居民服务、修理和其他服务业工资总额增速 | 2.5 | 2.5 |  | —— |
| 文化、体育和娱乐业工资总额 | 2.7 | 2.7 |  | —— |
| 非营利性服务业（增加值） | 1.9 | 0.9 | 31.8 | —— |
| 水利、环境和公共设施管理业工资总额 | -1.4 | 2.0 |  | 县财政局 |
| 教育工资总额 | 10.1 | 0.0 |  | 县财政局、县教育局、县人社局 |
| 卫生和社会工作工资总额增速 | 6.2 | 4.0 |  | 县财政局、县卫健局、县人社局 |
| 公共管理、社会保障和社会组织工资总额 | 0.1 | 5.0 |  | 县财政局、县人社局、伟江乡人民政府 |

附件2

工业项目建设攻坚战工作方案

为贯彻落实县委、县政府的决策部署，加快推进工业项目建设，深入实施工业振兴战略，促进工业高质量发展，推进新型工业化进程，特制定本方案。

一、总体要求

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记对广西重大方略要求和对桂林的重要指示精神，完整准确全面贯彻新发展理念，主动服务和融入新发展格局，紧紧围绕高质量发展首要任务，坚持“学思想、强党性、重实践、建新功”，突出重实效、强实干、抓落实，坚决贯彻落实自治区、桂林市工作部署和自治县委十五届五次全体会议暨经济工作会议精神，坚决打赢工业项目建设攻坚战，为建设桂林世界级旅游城市民族文化旅游示范区、打造桂林“两山”转化排头兵夯实产业支撑。

二、工作目标

（一）经济总量

2024年力争完成规模以上工业总产值同比增长5%以上；新增上规入统企业2家。

（二）项目投资

2024年力争工业固定资产投资增长10%以上；招商引资方面新引进签约5000万元以上项目2个；产业项目建设方面总投资5000万以上项目新开工1个，总投资5000万以上项目竣工1个；工业技术改造项目备案2个。

（三）基础设施建设

工业用地收储100亩，建成标准厂房10000平方米，基础设施建设投资完成1000万元。

三、重点任务

（一）做好项目建设。聚焦特色产业，加大项目储备，以大项目支撑工业大发展。

1.加强项目谋划储备。聚焦重大战略、重大规划和政策导向，推动县乡联动，策划包装一批主攻产业关联度高、引领示范带动大的工业项目。加强谋划项目库和实施项目库有效衔接，提高项目谋划质量和水平，争取有优质谋划项目列入“双百双新”谋划项目库。〔牵头单位：县工信和商贸局，责任单位：县发改局、县财政局、县自然资源局、龙胜生态环境局、县教育（科技）局、县投资促进局、县交通运输局、县林业局、县应急管理局，各乡（镇）人民政府〕

2.加快推进重点项目开竣工。建立完善新开工、在建、竣工、谋划和储备四张项目清单，推动重点产业项目早开工、快建设、早投产、早见效。推进花界山风电场、龙胜县滑石粉体新材料研发与加工项目、桂林市龙胜县瓢里镇思陇村石材工艺加工厂项目建成投产，推进广西桂林龙胜抽水蓄能电站、龙胜县滑石矿有限公司古坪矿区“三期技改”接替工程等动工实施，实现投资有效增长，努力把产业优势转变为地方财源。〔牵头单位：县工信和商贸局，责任单位：县发改局、县财政局、县自然资源局、龙胜生态环境局、县林业局、县应急管理局、县龙城投资集团有限公司，各乡（镇）人民政府〕

3.加快项目建设提速。加快改造提升传统产业、壮大培育新兴产业，前瞻未来产业，积极组织实施“千企技改”项目。用好自治区、市级产业升级项目申报、投资增量补助、项目贷等支持政策，积极组织符合条件的企业申报各类项目资金，提高项目建设的积极性。〔牵头单位：县工信和商贸局，责任单位：县发改局、县财政局、县教育（科技）局、县投资促进局、县农业农村局，县龙城投资集团有限公司，各乡（镇）人民政府〕

4.加大工业招商引资力度。坚持“一把手”带头招商，开展常态化对接联系，注重产业链协同和区域协调招商，重点加强与长江经济带和粤港澳大湾区重点产业集群精准对接，深挖资源潜力，谋划一批符合龙胜实际的好项目、大项目落地，重点引进滑石、装饰产业、生态板、清洁能源、生态食品等产业，培育龙胜工业经济发展新动力。〔牵头单位：县投资促进局，责任单位：县工信和商贸局、县发改局、县财政局、县自然资源局、县农业农村局、县林业局、县龙城投资集团有限公司、各乡（镇）人民政府〕

5.加快招引项目签约转化。加快签约项目落地转化，提高招引项目落地率、开工率、竣工达产率，形成意向项目、签约成果清单，做好项目开工、建设、投产过程中的服务工作，全过程跟踪招商项目签约落地。〔牵头单位：县投资促进局，责任单位：县工信和商贸局、县发改局、县财政局、县自然资源局、县农业农村局、县林业局、县龙城投资集团有限公司、各乡（镇）人民政府〕

（二）抓好强企培优，提高上规企业质量。

1.加快培育强优企业。抓好龙头培育，重点培育桂林桂广滑石开发有限公司、广西龙广滑石开发股份有限公司等一批龙头企业成长为区域性知名企业、本土领军企业；推进“专精特新”企业倍增计划，构建“专精特新”企业培育体系，培育桂林长发小寨生物科技有限公司、广西龙广滑石开发股份有限公司、桂林吉福思罗汉果生物科技有限公司等一批“专精特新”企业。〔牵头单位：县工信和商贸局，责任单位：县发改局、县财政局，各乡（镇）人民政府〕

2.培育企业上规入统。始终把“规上”企业培育发展作为“工业振兴”的重要抓手，全面落实落细支持企业发展的各项政策，加大企业培育，扩大企业规模，培育滑石、石材、木材、食品等行业企业，重点跟踪龙胜华岳矿产资源开发有限公司、广西华美创源新材料科技股份公司、广西世纪恒石材有限公司、龙胜守住麦田食品有限公司、龙胜洁源新能源有限公司等企业的生产经营情况，力争2家企业上规入统，壮大工业经济总量。〔牵头单位：县工信和商贸局，责任单位：县发改局、县统计局、县财政局、县市场监管局、各乡（镇）人民政府〕

（三）打造优质平台，全力推进园区建设

1.加大标准厂房建设力度。积极申报各类产业园区专项资金，持续推进拉麻扶贫产业园标准厂房建设，加快开展磨坊湾产业园建设的前期工作，力争全年建成标准厂房10000平方米以上。〔牵头单位：县工信和商贸局，责任单位：县发改局、县自然资源局、县财政局、县住建局、龙胜生态环境局、县林业局、县应急管理局、县龙城投资集团有限公司，各乡（镇）人民政府〕

2.完善园区基础设施建设。提升园区基础设施建设水平，搭建好平台，加强供电等能源保障，持续推进拉麻扶贫产业园路网、能源、信息、物流、污水处理、环保等基础设施建设。〔牵头单位：县发改局，责任单位：县自然资源局、县工信和商贸局、县财政局、龙胜生态环境局、县林业局、县应急管理局、县龙城投资集团有限公司、广西新电力投资集团龙胜供电有限公司，各乡（镇）人民政府〕

3.提高园区企业入驻率。进一步优化营商环境，加大招商引资力度，优化对内对外统一扶持政策和投资环境，通过对内对外招商引资引导企业入园，争取年内完成1家以上企业签约入驻。〔牵头单位：县投资促进局，责任单位：县发改局、县工信和商贸局、县龙城投资集团有限公司、各乡（镇）人民政府〕

（四）强化要素保障服务，优化提升服务质量

1.加强用地保障。统筹做好争取新增工业用地指标与闲置工业用地整治工作，开展批而未供和闲置低效土地盘活利用专项行动。提升工业用地审批效率，加强土地征迁工作，加快工业项目供地速度，推进工业项目“标准地”出让和“拿地即开工”工作。积极争取自治区层面统筹保障林地使用指标，优先保障重点工业项目用地需求。〔牵头单位：县自然资源局；责任单位：县发改局、县工信和商贸局、县财政局、龙胜生态环境局、县林业局、县应急管理局、县龙城投资集团有限公司、各乡（镇）人民政府〕

2.加强资金保障。设立工业发展专项资金和产业园区建设专项资金，列入财政预算，重点支持投资规模大、对产业升级有引领带动作用的重大产业项目。系统梳理重点产业项目融资需求，持续推动符合条件的项目申报“技改贷”“重大项目贷”“工业项目贷”等“桂惠贷”支持，切实降低企业项目建设融资成本；深化产融合作，开展多层次政银企对接会，引导金融机构加大信贷支持，稳步提高产业项目建设贷款比例。及时兑现自治区、市、县级工业发展奖补资金。〔牵头单位：县财政局；责任单位：县发改局、县工信和商贸局、县农业农村局、县林业局、县龙城投资集团有限公司、各乡（镇）人民政府〕

3.加强用能保障。围绕重点产业、重点企业、特色产业园加快电网电站等基础设施建设，增强工业企业用电、用水等方面的可靠性与保障性；组织企业积极参与电力市场化交易，降低企业用电成本。〔牵头单位：县发改局；责任单位：县财政局、县工信和商贸局、县农业农村局、县林业局、广西新电力投资集团龙胜供电有限公司、县龙城投资集团有限公司、各乡（镇）人民政府〕

4.加强用工保障。进一步完善企业人才引进等方面的优待政策。以线上、线下等多种形式，持续开展一系列招聘活动，确保企业用工需求。〔牵头单位：县人社局；责任单位：县发改局、县工信和商贸局、县教育（科技）局、各乡（镇）人民政府〕

5.加强科技创新保障。支持企业加快创新平台建设，加大研发经费投入，支持企业开展技术创新、专利研发等活动，大力培育高新技术企业，鼓励深化产业创新投融资服务，促进科技成果转化。〔牵头单位：县教育局（科技）局；责任单位：县工信和商贸局、县市场监管局、县财政局、各乡（镇）人民政府〕

6.加强市场开拓。鼓励企业加大产品研发力度，调整产品结构，提升产品品质，打造新品、名品、精品。加强与周边县、市的产业合作，推动我县工业加速融入全市、全区工业发展大局。加强产销对接，梳理重点企业、重点项目产品供需情况，建立项目库和产品供需匹配表，组织供需双方产销对接活动。及时向企业发布国内外相关专业会展信息，组织企业参加行业重点展会，支持有条件的企业“走出去”，开拓国内外市场。〔牵头单位：县工信和商贸局；责任单位：县发改局、县财政局、县农业农村局、县文广体旅局、县龙城投资集团有限公司、各乡（镇）人民政府〕

7.加强服务保障。常态化推进实体经济调研服务，充分发挥实体经济服务工作专班问题协调解决机制，锚定项目建设推进存在堵点、难点，分级分类推动问题困难协调解决。重点解决项目用地、用林、用能、融资、规划等方面问题，支持减产停产企业复工扩产，优化提升企业服务工作。〔责任单位：县委办、县委组织部、县政府办、县发改局、县教育（科技）局、县工信和商贸局、县财政局、县自然资源局、龙胜生态环境局、县市场监管局、县人社局、各乡（镇）人民政府〕

四、加强组织领导

（一）加强组织领导。成立以县领导为指挥长的县工业项目建设攻坚工作专班，统筹协调职能，加强顶层设计，强化招商引资，加快项目建设，及时协调解决工业项目建设中的困难问题，落实好县委、县政府的决策部署。健全完善县领导联系企业、项目机制，进一步激发活力，推动工业发展迈上新台阶。

（二）完善工作机制。不定期召开县工业项目建设攻坚工作专题会议，协调解决工业项目建设攻坚中的重大问题。建立要素保障工作机制，制定产业园区要素保障方案，组织相关部门从发展定位、产业规划、投资规模、投资强度、集约节约用地、节能环保、安全风险等方面进行论证，提出工作建议。

（三）争取上级支持。紧紧围绕打造建设桂林世界级旅游城市民族文化旅游示范区的目标，积极争取国家、自治区、市级在重大政策、重大资金、重大项目布局等方面的支持。加强工业项目谋划，争取更多项目获得专项资金支持。

（四）加强督查考核。健全完善督导考评机制，将工业项目攻坚工作纳入年度绩效考评，定期报送目标任务进展情况，加强工作推进专项督导，确保绩效考评权重。

附件3

- 生态环境基础设施建设攻坚战工作方案

为贯彻落实县委、县政府的关于“七大攻坚战”的决策部署，加快推进生态环境基础设施建设，现结合我县实际，特制定本方案。

- 指导思想

- 为贯彻落实党的二十大精神，认真落实习近平总书记对广西“五个更大”重要要求，深入贯彻习近平总书记视察广西“4·27”重要讲话和对桂林的重要指示精神，围绕《桂林世界级旅游城市建设发展规划》，全面落实自治区党委、自治区政府关于打造桂林世界级旅游城市有关部署要求。加快推进国储林项目建设、饮用水水源保护区规范化建设项目和县城片区污水管网建设项目，进一步夯实“保护桂林山水就是‘国之大者’”基础，全力攻坚全县生态基础设施建设。

- 工作目标

- 全力推进国储林建设项目、饮用水水源保护区规范化建设项目和县城片区污水管网建设项目，确保项目的落地建设。

- （一）国储林项目：国储林建设项目（一期）做好调整、充实国储林建设项目专班力量，协调林地勘界林权落地、林木收储林地流转等用林、用地工作。完善调整出台林木收储林地流转管理办法。项目平台公司按照进度要求的时间开展项目建设工作。

- （二）集中式饮用水水源保护区规范化建设与环境整治项目：在县城集中式饮用水水源一级保护区范围内建设分散式污水处理站、生态田埂及设置隔离网、农业警示标志牌、饮用水源保护区范围内的防护标志措施等环境整治综合项目，以水源治理推动流域加快发展循环经济，提升县城人居环境、旅游环境质量。力争2024年完成项目的前期工作，并积极向上级部门申请项目资金，尽早实现项目的实施。

- （三）县城片区污水管网建设项目：在建的县城食品公司片区雨污水分流制改造工程、建城区巷道排水管网改造工程力争2024年4月底完工。县城北片区、吉祥巷片区、龙胜镇小学片区排水管网改造工程完成项目前期工作，争取向上级申请项目资金，待资金落实后开工建设。

- 工作措施

（一）国储林项目

1.国储林建设项目（一期）：主要开展林木收储林地流转、林区道路建设、森林经营管理提升等工作。全年完成林木收储林地流转22000亩，其中在4月底前完成林木收储林地流转12872亩，在6月底前完成林木收储林地流转10128亩；全年完成林区道路投资4000万元，其中在6月底前完成林区道路选点、规划等前期工作，争取在8月开工建设，争取年底前完成项目投资；11月底前完成幼林抚育3000亩、森林抚育间伐3000亩、生物防火林带12公里，12月底前完成油茶造林3000亩、力争完成5000亩。〔牵头单位：县林业局，责任单位：县发改局、县财政局、县自然资源局、各乡（镇）人民政府〕

2.国储林建设项目（二期）：3月底前完成新公司成立工作，6月底前完成项目可行性研究报告，7月完成项目可行性研究报告预评审工作，2024年9月底前完成自治区林业局项目贷款备案工作，2024年11月，实现项目前期工作全面开工。〔牵头单位：县林业局，责任单位：县发改局、县财政局、县自然资源局、各乡（镇）人民政府〕

（二）集中式饮用水水源保护区规范化建设与环境整治项目

1.尽快明确项目业主单位，于2024年6月底前完成项目建议书编制、可行性研究报告编制、初步设计文件编制评估工作，8月底前完成各类评审工作上报争取项目资金。〔牵头单位：龙胜生态环境局、项目业主单位（待定），责任单位：县发改局、县财政局〕

2.按集中式饮用水水源保护区规范化建设要求做好分散式污水处理站、生态田埂及设置隔离网、农业警示标志牌、饮用水源保护区范围内的防护标志等环境整治综合项目，力争2025年底完成建设并开展验收工作。〔牵头单位：龙胜生态环境局、项目业主单位（待定），责任单位：县发改局、县财政局、县自然资源局、县农业农村局、县交通运输局、县水利事业发展服务中心、龙胜镇人民政府、泗水乡人民政府〕

（三）县城片区污水管网建设项目

- 1.2023年获得中央预算内补助资金1070万元，其中县城食品公司片区雨污水分流制改造工程获得302万元，2023年9月底开工建设，截至目前已完成车站巷、龙华巷管网及路面改造，青山巷、和平巷管网改造计划于2024年4月底前完工；建城区巷道排水管网改造工程获得768万元，2023年12月底开工建设，截至目前已完成体育路、庆新路、长田路管网改造工程，余下的长田路步行街管网改造及附属设施等改造内容计划于2024年4月底前完工。〔牵头单位：县市容管理服务中心，责任单位：龙胜镇人民政府〕

- 2.积极争取资金加快推进项目落地。6月份前对尚未获得上级资金的项目做好前期材料准备并积极争取上级部门专项资金，力争9月底前获得上级资金落实到位，确保11月底开工建设。〔牵头单位：县发改局、县市容管理服务中心，责任单位：龙胜镇人民政府〕

- 保障措施

- （一）健全组织，强化领导。落实领导小组周例会制度、每月报告制度，定期调度项目实施进度，及时协调解决发现的问题。落实各责任单位主体责任制，明确责任分工，强化部门联动，协同加快推进项目完成年度目标任务。

（二）保障要素，加快建设。各相关单位做好项目资金保障工作，加大统筹力度，多渠道解决地方配套资金问题。各职能部门做好用地、用林、环保等要素保障，优化审批流程，做到成熟一个，上报一个，审核一个。确保项目准时开工、按时完工、及时验收。

（三）强化督效，严肃问责。将各项目年度目标纳入年度绩效考核。领导小组对各项目落实情况不定期开展督导检查。对督查发现的问题按照发函督办、现场督办、上报督办、问责督办程序，推进整改落实，并将督查考核结果定期反馈相关部门，对工作推进不力、造成不良影响的相关单位和责任人，要依法依规严肃追责、问责。

附件3-1：龙胜各族自治县生态环境基础设施建设攻坚战项目

建设表

附件3-1

| 龙胜各族自治县生态环境基础设施建设攻坚战项目建设表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 建设规模及内容 | 计划总投资 （万元） | 建设年限 | 项目建设地点 | 项目进展情况 | 计划开工时间 | 拟争取资金来源 | 责任单位 | 项目业主 | 备注 |
| 1 | 龙胜县国家储备林建设项目（一期） | 龙胜县国储林建设项目（一期）2024年林地林木流转22000亩，实施幼林抚育、中林龄间伐、森林改培（油茶+N）等工程9000亩，实施林区道路及森林生物防火通道12公里。 | 20000 | 2024年 | 收储的国有林场、各乡（镇）集体及个体林场 | 已完成可研、森林资源调查、林木资产评估、国储林项目贷款备案登记、农发行贷款准入等。 | 2024年7月 | 向农业发展银行申请贷款20000万元，争取实施项目列为中央预算内投资等专项补助，用于下一年度项目资本金 | 县林业局 | 龙胜各族自治县恒源生态投资开发有限公司 |  |
| 2 | 龙胜县集中式饮用水水源保护区规范化建设与环境整治项目 | 项目建设地址位于龙胜县城集中式饮用水水源保护区内，包括县城集中式饮用水水源取水点至泗水乡凤凰桥沿河范围、棉花坪电站压力前池周边范围。项目通过建设分散式污水处理站、生态田埂及设置隔离网、农业警示标志牌、饮用水源保护区范围内的防护标志措施等环境整治综合项目。 | 3800 | 2025-2026年 | 县城集中式饮用水水源一级保护区范围 | 项目谋划阶段 | 2024年6月 | 中央生态环保资金及地方财政配套资金 | 县住建局、龙胜生态环境局 | 待定 |  |
| 3 | 龙胜县城片区排水管网建设项目 | 1、龙胜各族自治县县城北片区排水管网改造工程：对县城北片区排水管网进行改造，改造铺设DN400-DN1000雨水管2630m，雨水渠160m，DN160-DN500污水管2570m。主要建设内容为排水管网改造工程，配套建设路面修复、检查井及雨水箅子井等附属设施。2、龙胜各族自治县县城吉祥巷片区雨污水分流制改造工程：项目铺设DN200－400污水管3736m，污水检查井105座；铺设DN300－800雨水管2483m，雨水检查井101座，篦子井131座。3、龙胜各族自治县县城龙胜镇小学片区雨污分流制改造工程：对片区现状排水系统进行雨污分流制改造，铺设DN200-400污水管3346m （含入户支管2000m），污水观察井55座;铺设DN300-800雨水管1206m，雨水井46座，篦子井52座。 | 5559.3 | 2024-2026年 | 龙胜县城 | 1、2项已完成可研批复；3、4项已完成初设批复。 | 2024年9月 | 申请中央预算内投资 | 县市容管理服务中心 | 县市容管理服务中心 |  |

附件4

交通基础设施建设攻坚战工作方案

根据县委、县政府关于全县推动经济高质量发展和“七大攻坚战”的工作部署，为全力打好交通基础设施建设攻坚战，结合我县实际，特制定本方案。

- 一、总体要求

- 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记对广西重大方略要求和对桂林市的重要指示精神，认真落实自治区党委、政府、桂林市委、市政府和县委、县政府各项决策部署，以打造龙胜民族文化旅游大循环公路建设为抓手，以创建自治区“四好农村路”和交通强区建设为契机，加快推进“交通+文旅”、“交通+产业”服务链条，构建高效便捷的综合交通运输大通道，高质量推动交通基础设施建设，大力促进我县经济高质量发展，为打造桂林世界级旅游城市排头兵贡献交通先行力量。

- 二、主要目标

以加快补短板为重点，以重大项目为抓手，力争按时完成2024年交通基础设施建设各项任务。

- 三、重点任务

（一）积极推进高速公路项目建设。加快湖南通道经资源至全州凤凰公路（江底至马堤段）工程项目、龙胜-峒中口岸公路（龙胜至融安段）高速公路等各项前期工作。〔牵头单位：全通高速公路建设协调指挥部、县交通运输局、项目业主；配合单位：各乡（镇）人民政府、县发改局、县财政局、县人社局、县自然资源局、县生态环境局、县林业局，县水利事业发展中心〕

（二）加快推进农村公路建设项目前期工作及储备。力争上半年完成龙脊景区和大路口至大寨、二龙桥至平安道路提升及安全隐患整治工程，龙城高速公路出口连接公路（八滩至横水段）、龙胜县潘寨至决支坪乡村旅游产业道路、马堤龙家至彭祖坪道路、梁家寨-鸡爪等道路提升工程，瓢里至平等公路二期（乐江至平等段）等项目的前期材料；8月前完成都坪大桥、大云大桥、潘内桥等9座危桥改造，小江至玉河溪、都坪大桥至平野道路提级改造工程以及“三项工程”安全生命防护工程和自然村屯硬化路等项目前期及储备申报工作。〔牵头单位：县交通运输局；配合单位：各乡（镇）人民政府、县发改局、县财政局、县自然资源局、县生态环境局、县林业局，县水利事业发展中心〕

- （三）大力推进重点交通基础设施项目征地拆迁工作。加快湖南通道经资源至全州凤凰公路（江底至马堤段）工程征地拆迁工作；力争8月前完成瓢平二期、南山牧场至野牛坳工程征地拆迁工作；12月前完成都坪大桥至平野道路提级改造工程征地拆迁工作。〔牵头单位：全通高速公路建设协调指挥部、县交通运输局；配合单位：各乡（镇）人民政府、县发改局、县财政局、县自然资源局〕

- （四）抓好农村公路项目建设实施及交竣工验收工作。推进“四好农村路”建设，全面实施乡村道路“三项工程”，同时建设一批县乡联网路、路面提升工程、危桥改造、安全生命防护工程及通自然村屯硬化路等农村公路项目。力争10月前完成南山牧场至野牛坳公路、泗水至潘内公路、龙脊大循环公路（泗水段）等项目交工验收工作。〔牵头单位：县交通运输局；配合单位：各乡（镇）人民政府、县发改局、县财政局、县应急局、交警大队，县水利事业发展中心〕

- （五）齐心协力，共同创建自治区“四好农村路”示范县和南山旅游公路“最美农村路”。〔牵头单位：县交通运输局；配合单位：各乡（镇）人民政府、县发改局、县财政局、林业局、文广体旅局、水库移民发展中心、南山管理处、融媒体中心〕

- 四、保障措施

- （一）加强统筹协调。成立由县分管领导担任组长，县交通运输局主要领导担任副组长，各责任单位负责同志担任成员的县交通基础设施建设攻坚战专班，负责全县交通基础设施建设攻坚战的统筹协调工作。各牵头单位要做好本领域攻坚行动统筹协调工作，各配合单位要按照职责分工担当作为，全县形成齐抓共管强大合力。

- （二）加强资金保障。要用活政策资源，积极探索和拓宽公路建设投融资渠道，想方设法解决建设项目资金缺口问题，进一步落实建设项目资金，特别是将项目对应的上级补助资金尽快用于公路建设上。

- （三）加强要素保障。优化服务和审批流程，提高审批效率，加快项目规划选址、用地用林、环境影响评价、水土保持等事项的办理，确保项目尽快实施。定期协调解决项目用地、用林和征地拆迁等问题，确保项目顺利推进。

- （四）加强督促检查。加强对项目的跟踪监测，定期深入一线开展督促检查，不定期召开工作推进分析协调会，及时协调解决项目实施过程中的有关问题。

附件4-1：龙胜县2024年交通基础设施攻坚战项目清单

| 附件4-1 龙胜县2024年交通基础设施攻坚战项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 投资单位：万元；项目：个 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 总投资 | 主要建设内容 | 建设性质（续建、新开工） | 截至2023年底已下达投资 | 截至2023年底完成投资 | 2024年投资计划 | 2024年计划完成投资 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 合计 | 一季度 |  |  | 二季度 |  |  | 三季度 |  |  | 四季度 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 计划完成投资 | 开工数 | 完工数 | 计划完成投资 | 开工数 | 完工数 | 计划完成投资 | 开工数 | 完工数 | 计划完成投资 | 开工数 | 完工数 |  |
| 合计 |  | 90410.7 |  |  | 26656 | 57163 | 23555.7 | 23555.7 | 171 | 0 | 0 | 3350 | 6 | 1 | 9272 | 7 | 1 | 10762.7 | 0 | 13 |  |
| 1 | 潘内至泗水道路加宽工程 | 4000 | 全长5.04公里，路基宽度8米， 路面宽度7米，路面采用沥青混凝土。 | 续建 | 2479 | 3879 | 121 | 121 | 21 |  |  | 100 |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 完成交工验收 |
| 2 | 龙胜龙脊梯田风景名胜区大循环公路（一期） | 39255 | 一期工程32公里， 路面宽度8.5米，路面采用沥青混凝土。 | 续建 | 10940 | 39255 | 300 | 300 | 0 |  |  |  |  |  | 300 |  | 1 |  |  |  | 完成交工验收 |
| 3 | 龙胜各族自治县瓢里至平等（野牛坳）公路改建工程（二期） | 20118 | 路线总长22公里，采用二级路标准，设计速度40公里/小时，全线采用沥青混凝土路面。建设内容：路基、路面、桥涵、挡墙水沟、安防及附属工程。 | 续建 | 5359 | 6000 | 7000 | 7000 |  |  |  | 1000 |  |  | 2800 |  |  | 3200 |  | 1 |  |
| 4 | 伟江潘寨至平等河口（南山牧场至野牛坳）公路改建工程 | 10470 | 路线总长35公里，公路建设标准为公路三级、四级，项目分标段实施，全线采用沥青混凝土路面。建设内容：路基、路面、桥涵、挡墙水沟、安防及附属工程。 | 续建 | 7000 | 7996 | 2474 | 2474 | 50 |  |  | 600 |  |  | 1000 |  |  | 824 |  | 1 | 完成交工验收 |
| 5 | 龙胜县平等镇小江至玉河溪道路扩宽工程 | 1100 | 路基扩宽至5.5米，路面扩宽至4.5米，水泥混凝土路面 | 续建 | 878 | 33 | 1067 | 1067 | 100 |  |  | 100 |  |  | 422 |  |  | 445 |  | 1 |  |
| 6 | 潘内桥 | 323 | 新建桥梁上构拟采用1-20米现浇简支箱梁方案，全长38m，桥梁下构采用重力式桥台，扩大基础，桥宽为6米=0.5米防撞墙+5.0米行车道+0.5米防撞墙。 | 新开工 | 0 | 0 | 323 | 323 |  |  |  |  |  |  | 200 | 1 |  | 123 |  | 1 |  |
| 7 | 都坪大桥 | 1475 | 都坪大桥全长128米，桥面宽度12米=1.5米人行道+9米车行道+1.5米人行道，上构拟建为4—30米装配式预应力混凝土小箱梁桥，引道长49米，路基宽度9米，路面为水泥混凝土路面，宽7.5米。 | 新开工 | 0 | 0 | 600 | 600 |  |  |  |  |  |  | 200 | 1 |  | 400 |  |  |  |
| 8 | 大云大桥 | 1050 | 拟建桥梁位于原桥下游100m处，计划采用跨径5*25m+16m,上部结构采用预应力混凝土斜腹板小箱梁，采用预制装配法施工，下部结构采用U型桥台和双柱式桥墩，U型桥台采用扩大基础。双柱式桥墩采用桩基础。桥宽6.5m，行车道5.5m。 | 新开工 | 0 | 0 | 500 | 500 |  |  |  |  |  |  | 200 | 1 |  | 300 |  |  |  |
| 9 | 六里桥等6座危桥维修加固工程 | 452 | 维修加固主拱、腹拱、立柱及栏杆等 | 新开工 | 0 | 0 | 452 | 452 |  |  |  |  |  |  | 200 | 1 |  | 252 |  | 1 |  |
| 10 | 杉木坳-里木 | 190 | 安装波形护栏及其他安全警示设施 | 新开工 | 0 | 0 | 190 | 190 |  |  |  |  |  |  | 100 | 1 |  | 90 |  | 1 |  |
| 11 | 乡村振兴衔接资金项目（29个项目） | 2085.71 | 路基、路面、路肩，合理设置涵洞、边沟、错车道、安全防护栏，具体以设计为准 | 新开工 | 0 | 0 | 2085.71 | 2085.71 |  |  |  | 400 | 1 |  | 700 |  |  | 985.71 |  | 1 |  |
| 12 | 龙胜县潘寨至决子坪乡村旅游产业道路（K0+000~K8+150） | 1018 | 修建里程19.33公里，路面宽度6.5米，路面类型为沥青混凝土路面 | 新开工 | 0 | 0 | 1018 | 1018 |  |  |  | 300 | 1 |  | 400 |  |  | 318 |  | 1 | 计划申报 |
| 13 | 梁家寨至鸡爪改造工程 | 1241 | 原路面硬化，路线长8.142公里，路面宽度6.5米，路面类型为沥青混凝土路面。 | 新开工 | 0 | 0 | 1241 | 1241 |  |  |  | 300 | 1 |  | 500 |  |  | 441 |  | 1 | 计划申报 |
| 14 | 龙城高速路口出口连接公路（八滩至横水段）道路改建工程 | 2449 | 修建里程23.486公里，路面宽度6.5米，路面类型为沥青混凝土路面 | 新开工 | 0 | 0 | 1000 | 1000 |  |  |  |  |  |  | 400 | 1 |  | 600 |  |  | 计划申报 |
| 15 | ”三项工程”-通畅工程 | 903 | 路面硬化19.7公里，水泥混凝土路面。 | 新开工 | 0 | 0 | 903 | 903 |  |  |  | 100 | 1 |  | 300 |  |  | 503 |  | 1 | 计划申报 |
| 16 | ”三项工程”-提升工程 | 500 | 修建通组道路错车道100公里（1公里3个错车道） | 新开工 | 0 | 0 | 500 | 500 |  |  |  | 50 | 1 |  | 150 |  |  | 300 |  | 1 | 计划申报 |
| 17 | ”三项工程”-安防工程 | 2400 | 安装通组道路波形护栏及其他安全警示设施100公里。 | 新开工 | 0 | 0 | 2400 | 2400 |  |  |  | 400 | 1 |  | 800 |  |  | 1200 |  | 1 | 计划申报 |
| 18 | 县、乡道路大中修工程 | 1381 | 路面大中修 | 新开工 | 0 | 0 | 1381 | 1381 |  |  |  |  |  |  | 600 | 1 |  | 781 |  | 1 | 计划申报 |

附件5

水利基础设施建设攻坚战工作方案

2024年是中华人民共和国成立75周年，是全面贯彻落实党的二十大精神、实施“十四五”规划的关键一年，也是全面实施《桂林世界级旅游城市建设发展规划》的开局之年。为深入贯彻落实中央、自治区和桂林市经济工作会议精神，聚焦建设桂林世界级旅游城市民族文化旅游示范区、打造桂林“两山”转化排头兵这一目标，锚定年度水利投资主攻点和发力点，提早谋划、加快实施、攻坚克难，全力推动我县水利基础设施建设再上新台阶，制定本方案。

一、指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记治水思路和关于治水重要论述精神，以及习近平总书记对广西重大方略要求和对桂林的重要指示精神，突出重实效、强实干、抓落实，按照上级工作部署和要求，积极推动我县水利基础设施建设高质量发展，为我县建设桂林世界级旅游城市民族文化旅游示范区、打造桂林“两山”转化排头兵提供水利保障。

二、主要目标

（一）积极实施2024年第一批中央水利发展资金项目、供水保障及维修项目、自治区级水系连通及水美乡村建设试点县项目、增发国债等水利项目，力争3月底前所有项目开工建设，12月底前所有项目全部完工。

（二）加快谋划项目前期工作进度，完善水利建设项目谋划、储备，年度完成储备水利项目8个，计划投资9.34亿元。

三、组织构架

为统筹推进龙胜县2024年水利基础设施建设攻坚战，切实做好攻坚战的组织、协调、指导、监督和考核工作，及时研究解决工作中的重大问题，成立由副县长曾瑞玉担任组长，县水利事业发展服务中心主任严栋贵担任副组长，县发改局、县财政局、县自然资源局、龙胜生态环境局、县农业农村局、县林业局、县乡村振兴局、县水利事业发展服务中心、龙脊管理处、龙脊旅游公司、各乡（镇）人民政府分管领导担任成员的龙胜县2024年水利基础设施建设攻坚战工作专班（以下简称“工作专班”）。工作专班下设办公室（设在县水利事业发展服务中心），负责水利基础设施建设攻坚战日常工作，办公室主任由县水利事业发展服务中心副主任蒙曾荣兼任，办公室人员从有关工作专班成员单位抽调。

四、重点任务

（一）全力推进龙胜各族自治县和平河防洪治理工程建设。严格按照增发国债项目工作要求，把控项目建设时间节点，加快完成项目开工前准备工作，力争项目在3月25日前开工建设，年底前完成工程3.31公里河道治理任务，计划总投资1052万元，完成下达国债资金100%支付任务。

（二）加快推进南山草原、平等镇平等村两个生态清洁小流域水土保持综合治理工程建设，年内完成项目建设投资1035万元，完成23.82平方公里水土流失治理面积。

（三）加快推进2023—2024年自治区级水系连通及水美乡村建设项目，2024年底前完成项目建设任务并完成项目验收。

（四）加快推进农村供水保障及维修项目，年内完成投资429万元。

（五）加快推进储备项目前期工作，紧盯资金及政策导向，以水网建设、水安全保障为契机，科学谋划储备雨兰水库扩容、乡镇水源工程、龙脊镇水资源配置、平等河中小河流治理、三门河中小河流治理、龙胜镇平野河山洪沟防治、乐江镇江口村生态清洁小流域水土保持综合治理、平等镇广南村生态清洁小流域水土保持综合治理等一批质量高的水利建设项目，努力形成“建设一批、储备一批、谋划一批”的良性局面。

五、保障措施

（一）强化统筹协调。充分发挥工作专班机制作用，定期听取工作进展情况汇报，协调解决攻坚战实施中的重大问题，确保水利基础设施建设项目各项工作顺利推进，各成员单位要按照部门工作职责，积极配合，全力做好我县水利建设项目推进工作。

（二）强化资金筹措。加强与上级发改、财政、水利等部门的沟通衔接，积极争取上级项目资金支持我县水利基础设施建设。充分领会、利用金融支持水利建设各项优惠政策，加强与农发行、国开行等金融机构对接、积极争取政策性银行贷款，引导社会资本积极参与到我县水利项目建设中来。

（三）强化要素保障。县发改、财政、自然资源、农业农村、生态环境、林业、乡村振兴等部门要靠前作战，为水利基础设施建设保驾护航。县发改部门要加大对水利项目谋划、申报、建设工作指导和项目审批；财政部门要加大前期工作经费支持力度，保障前期工作深度，及时拨付工程进度款，确保支付进度与项目建设进度相匹配，不影响项目建设；自然资源、生态环境、林业部门要开辟项目审批绿色通道，提高审批效率，加快完善项目各项手续，并加强业务工作指导，减少审批手续，优化审批流程，加快项目要素保障资料审核、报批。

（四）强化监督检查。建立健全有效投资绩效考核机制、质量安全保障机制和廉政风险防范机制，加强监督检查，把我县水利工程建设成为民心工程、优质工程、廉洁工程。

附件：5-1.龙胜县2024年水利基础设施攻坚战项目清单

5-2.龙胜县2024年水利基础设施攻坚战项目谋划储备表

附件5-1

| 龙胜县2024年水利基础设施攻坚战项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 投资单位：万元；项目：个 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 总投资 | 主要建设内容 | 建设性质（续建/新开工/…） | 截至2023年底已下达投资 | 截至2023年底完成投资 | 2024年投资计划 | 2024年度计划完成投资 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 合计 | 一季度 |  |  | 二季度 |  |  | 三季度 |  |  | 四季度 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 计划完 成投资 | 开工数 | 完工数 | 计划完 成投资 | 开工数 | 完工数 | 计划完 成投资 | 开工数 | 完工数 | 计划完 成投资 | 开工数 | 完工数 |  |
|  |  | 5920.77 |  |  | 4106 | 2125 | 3385.34 | 3597.74 | 272.4 | 14 | 0 | 877 | 0 | 0 | 1181 | 0 | 11 | 1267.34 | 0 | 4 |  |
| 1 | 广西龙胜各族自治县和平河防洪治理工程 | 1052.4 | 治理河道长度3.31km。 | 新开工 | 840 | 0 | 840 | 1052.4 | 27.4 | 1 |  | 105 |  |  | 232 |  |  | 688 |  | 1 | 该工程为增发国债项目。已完成前期设计及批复，工程施工招标计划于3月6开标。 |
| 2 | 广西桂林市龙胜各族自治县南山草原生态清洁小流域水土保持综合治理工程 | 545.4 | 治理水土流失面积12.23平方公里。 | 新开工 | 441 | 0 | 441 | 441 | 10 | 1 | 0 | 170 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 61 | 0 | 1 | 正在进行招投标预算评审，评审完成后进行招投标公示。预计3月底前完成招投标并进场施工。 |
| 3 | 龙胜县平等镇平等村生态清洁小流域水土保持综合治理工程 | 489.63 | 治理水土流失面积11.6平方公里。 | 新开工 | 396 | 0 | 396 | 396 | 10 | 1 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 86 | 0 | 1 | 正在进行招投标预算评审，评审完成后进行招投标公示。预计3月底前完成招投标并进场施工。 |
| 4 | 广西桂林龙胜县2023-2024年自治区级水系连通及水美乡村建设 | 3404.34 | 新建生态护岸、堰坝、步道、景观桥，水文测站及景观设施等。 | 续建 | 2000 | 2125 | 1279.34 | 1279.34 | 151 |  |  | 238 |  |  | 458 |  |  | 432.34 |  | 1 | 工程于2023年6月16日开工，截至目前工程完成约65%总体进度，2023年完成投资2125万元，累计支付1529.72万元。 |
| 5 | 农村供水保障及维修项目 | 429 | 新建引水坝、沉淀池、高位蓄水池，安装输配水管网，配套简易消毒投加器等. | 新开工 | 137 | 0 | 215 | 352 | 50 | 9 | 0 | 150 | 16 | 12 | 136 | 0 | 13 | 16 | 1 | 1 | 正在进行工程勘测设计，计划于3月15日前完成工程批复，3月底前开工建设。 |

附件5-2

| 龙胜县2024年水利基础设施攻坚战项目谋划储备表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 投资单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 主要建设内容 | 计划总投资 | 前期工作进展情况 | 下步工作计划 |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  | 工程计划 | 各项前期工作完成时间 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 项目建 议书批复 | 用地审批、社会稳定风险评估等前期保障要素 | 可行性研 究报告批复 | 初步设计批复 |  |
|  |  |  | 93389.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 县城区水环境综合治理生态廊道建设项目 | 新建生态防洪护岸总长2.62km、生态步道5.45km | 3867 | 已取得项目建议书、可行性研究报告批复，完成初步设计报告编制及技术审查。 | 因发改部门需对项目进行提及论证，下步我单位将加强与财政、发改部门沟通对接，早日完成项目提及论证审批，力争在8月底前取得初步设计批复。 | 已批复 | 已完成 | 已批复 | 2024年8月30日前 |  |
| 2 | 龙胜县龙胜镇平野河山洪沟防治工程 | 治理河段总长9.02km，新建护岸总长4.1km | 1497.84 | 已完成初步设计报告编制及技术审查。 | 争取3月底前按审查要求完成初步设计报告修改，4月底前取得初设设计批复。 | 不需要 | 不需要 | 不需要 | 2024年4月25日前 |  |
| 3 | 龙胜县三门河防洪治理工程 | 治理河道长度14.19km。 | 4157 | 已完成项目初步设计报告编制及技术审查。 | 及时跟市水利局、市行政审批局汇报，4月份开展初步设计报告技术审查，力争在6月底前取得初步设计批复。 | 不需要 | 不需要 | 不需要 | 2024年6月20日前 |  |
| 4 | 乐江镇江口村生态清洁小流域水土保持综合治理工程 | 治理水土流失面积8平方公里 | 400 | 完成勘察设计，已出初步设计方案初稿。 | 3月份可进行初步设计评审，4月份送市水利局行政审批局开展初步设计审批，力争在7月底前取得初步设计批复。 | 不需要 | 不需要 | 不需要 | 2024年7月30日前 |  |
| 5 | 平等镇广南村生态清洁小流域水土保持综合治理工程 | 治理水土流失面积9平方公里 | 450 | 已完成勘察，正在修改初步设计方案。 | 加快设计，4月下旬可出初步设计初稿，力争在8月15日前取得初步设计批复。 | 不需要 | 不需要 | 不需要 | 2024年8月15日前 |  |
| 6 | 龙胜县雨兰水库扩容工程 | 对雨兰水库扩容，新建水库大坝、放水设施、上坝公路等 | 9152.67 | 已完成项目建议书编制。 | 及时向上级发改部门报送项目建议书进行审批，积极跟县人民政府进行工作汇报，加强与发改部门沟通协调，争取在6月底前取得项目建议书批复。加快完善可研及前期保障要素申报、审批。 | 2024年6月30日前 | 2024年11月30日前 | 2024年12月30日前 | 2025年5月20日前 |  |
| 7 | 龙胜县龙脊镇水资源调配工程 | 新建龙脊镇平安、龙脊大寨、龙脊小寨三座小（二）型水库，总库容约283万m³ | 37650 | 正在编制项目建议书。 | 加强与发改部门沟通协调，加快项目建议书、可研等前期工作进度，完善前期保障要素申报、审批。 | 2024年12月30日前 | 2025年4月30日前 | 2025年8月30日前 | 2025年12月30日前 |  |
| 8 | 龙胜县龙脊、三门、平等及乐江镇水源工程 | 新建10-80万m³水源小型水库4座，乡镇供水厂房4处，铺设输配水管网以及安装供水处理设备等 | 36215 | 正在编制项目建议书。 | 及时向县人民政府汇报，加强与林业、自然资源、生态环境、发改等部门沟通协调，加快项目建议书、可研等前期工作进度，完善前期保障要素申报、审批。 | 2024年5月30日前 | 2024年10月30日前 | 2024年11月30日前 | 2025年1月30日前 |  |

附件6

# 现代设施农业建设攻坚战工作方案

为贯彻落实《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发广西加快推进现代设施农业发展实施方案（2023—2025年）的通知》（桂政办发〔2023〕40号）、《桂林市人民政府办公室关于印发桂林市加快推进现代设施农业发展实施方案（2023—2025年）的通知》（市政办〔2023〕31号）文件精神和县委、县政府决策部署，重点推进畜牧、食用菌、渔业、蔬菜、水果等领域设施农业建设发展，加快推进我县乡村振兴和农业强县建设，助推全县农业高质量发展，特制定本方案。

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记对广西重大方略要求和对桂林重要指示精神，大力推动现代设施种植业、现代设施畜牧业和现代设施渔业建设，以工业化理念、产业化思维破解我县农业大而不强、大而不优的现状，努力走出一条具有龙胜特色的现代设施农业发展之路，加快建设农业强县。

二、总体要求

2024年，通过推进实施全县现代设施农业建设攻坚战行动力争实现以下工作目标：

（一）设施农业生产任务。力争实现现代设施农业总产值11.92亿元以上（其中设施蔬菜1.1万亩，产值2.72亿元；设施食用菌12.514万平方米，产值1.508亿元；设施水果4.6万亩，产值2.5亿元，设施畜牧业产值5.06亿元；设施渔业0.13亿元）。新建成1个以上设施农业示范园区（百香果示范园区），落地2个以上符合规模要求的设施农业项目（力源平等庖田肉猪项目及陆基养殖项目）。

（二）创建设施农业示范点。力争创建1个以现代设施农业为主的规模化示范点。

（三）推进项目储备和招商引资。2024年1月，我县组织了7个设施农业项目向桂林市申报，总投资6770万元。依托生态资源优势，重点围绕肉猪养殖、高山蔬菜、陆基养殖、生态养殖中药材等重点产业全产业链发展方向，完善招商项目库，汇聚工作合力推进设施农业招商工作。力争完成每年在广西名特优农产品（桂林）交易会上至少签约1个现代设施农业项目的目标任务。

三、重点工作

（一）强化规划引领。农业农村部门会同有关部门，结合我县资源禀赋和区位优势，摸清市场需求，突出“畜渔蔬果菌”产业，组织编制现代设施农业建设规划坚持把现代设施农业作为农业发展的一项战略来抓，紧盯国家导向，着力构建从项目谋划、储备、推进到落地的全链条、滚动式推进机制，确保我县现代设施农业全区领先位置。充分把握国家、自治区发展现代设施农业的机遇和窗口期，提前因地制宜科学谋划布局，抢占设施农业发展政策红利，编制好我县可操作、能实施的现代设施农业建设规划。以工业化理念、产业化思维，吸引更多有实力的社会和市场力量投入到我县现代设施农业建设上，打造出具有蓬勃生机的新产业链、新增长点。〔责任单位：县农业农村局，各乡（镇）人民政府〕

（二）强化农业招商引资。把招商引资作为现代设施农业发展的重要举措，要加强对农业招商的领导，强化农业产业招商专班，抢抓扩大农业农村有效投资机遇。因地制宜，利用优势产业制定精准的招商方向。聚焦发展畜牧、渔业、蔬菜、水果、食用菌等领域现代设施农业，稳步推动粮油、中药材等产业设施现代化发展。要摸清家底，筛查出潜力地块，做好“空间统筹”,及时更新储备项目库，精心策划打造农业招商项目。要加大宣传推介力度，充分利用政府门户网站，电视，广播，报纸等媒介发布招商信息，搭建供需信息平台。要适时组织开展农业招商活动，有针对性走访目标企业，吸引社会、市场资本投入，形成多元化投入格局。要对已签约设施农业项目做好服务调度工作，持续跟踪问效，确保项目立项和顺利实施。〔责任单位：各乡（镇）人民政府，县农业农村局、县投资促进局〕

（三）强化要素保障。各乡（镇）人民政府，县直有关部门要从资金、用地、用水、用电等全方位支持设施农业发展。积极拓宽金融支持渠道，利用“桂惠贷”“富民贷”等政策工具，大力支持设施农业贷款贴息，创新设施农业设备及经营抵押模式，有效破解企业融资难题。要突破用地瓶颈，县自然资源部门在国土空间规划编制中要同步考虑设施农业用地合理需求，用好用活国家和自治区发展设施农业的土地政策，保障好现代设施农业建设用地。用好自然资源、生态环境等部门大数据筛选适合图斑，“按图索骥”摸排出可办证的设施农用地。做好用电服务，落实设施农业用电优惠政策。〔责任单位：各乡（镇）人民政府，县财政局、县自然资源局、龙胜生态环境局，广西新电力投资集团龙胜供电有限公司〕

（四）强化资金整合。统筹发改、农业农村、水利、乡村振兴等相关部门各类项目资金扶持发展设施农业，确保《桂林市稳粮食兴产业强农业扶持办法》落地落实。坚持“政府投入扶持，引导市场主体扩大金融和资本投入”的原则，不断激发生产企业积极性。对2024年已开工建设的设施农业项目，要做好服务保障，加大指导和扶持力度，力争尽快实现投产，发挥产业示范带动作用。〔责任单位：各乡（镇）县人民政府，县发改局、县财政局、县乡村振兴局、县农业农村局、县水利事业发展服务中心〕

（五）强化农业产业园区建设。以重点项目为引领，启动、加快农业产业园建设。对已获得认定的国家级、自治区级现代农业产业园，要把设施农业纳入建设重点。罗汉果集群现代农业产业园建设过程中，要加强育苗、栽培等设施建设，提升优势特色产业的竞争力。培育设施农业新产业新业态，建设设施农业全产业链，大力提升罗汉果、百香果等特色农产品精深加工水平，加大设施农业建设力度，促进一二三产业融合发展，提高农产品综合利用价值。〔责任单位：县农业农村局、县工信和商贸局，各乡（镇）人民政府〕

（六）加快设施农业提档升级。坚持以经济效益为中心，对原有的农业设施进一步集中连片推进提档升级；积极探索设施农业可持续发展的品种、种植模式和种植技术，因地制宜培育设施蔬菜、瓜果、食用菌等特色品种，提高生产标准化、智能化、绿色化水平和投入产出率，推进一批示范园（点）建设。优化设施畜牧结构，提高家禽和生猪产能，提升规模化率和养殖效率，新建扩建牛羊标准化规模养殖场2家以上；加快发展渔业工厂化健康养殖，大力扶持陆基圆形池循环水养殖基地发展，提高资源利用率、单位产出率。支持农业产业化龙头企业、本地农民专业合作社、家庭农场、种养大户等引领设施农业发展，探索新型联农带农富农机制。鼓励现代设施农业优势产地、农产品加工基地与生鲜电商合作。以营销为引领、以效益为核心，以“桂字号”品牌农产品为主，充分发挥产销对接、招商引资、旅游促销等平台，立足粤港澳大湾区，面向全国及东盟、欧亚市场，抢抓直播销售风口，孵化电商直播基地，建设“桂品出乡”全供应链。支持建设农产品产地冷藏保鲜设施、农村冷链物流集配中心，加大农产品产地预冷、清洗加工、分拣包装、仓储保鲜、物流配送建设。〔责任单位：县农业农村局、县工信和商贸局，县供销社，各乡（镇）人民政府〕

（七）加大科技培训力度。举办现代设施农业经营主体培训班，解读发展现代设施农业的新政策，提高对现代农业设施的管理技术和种养技术水平。加大智能化、绿色化设施农业机械和装备的推广力度，鼓励和支持企业对农业设施的研发和推广，进一步提高设施农业的经济效益和生态效益。成立专家和农技人员组成的设施农业技术服务团队，为发展现代设施农业提供人力保障。〔责任单位：县农业农村局、县教育（科技）局、县人社局，各乡（镇）人民政府〕

（八）加大现代设施农业品牌建设。充分发挥龙胜农业资源优势和地域文化特色，科学制定农业品牌发展计划，大力打造特色化的设施农业品牌。依托区域优势，以绿色食品、有机农产品为重点，以地理标志产品、区域品牌、企业品牌、优质农产品品牌等为抓手，大力推进设施农业品牌培育建设。充分利用各种产销平台及新媒体，积极推动品牌营销，打造可持续发展的强势品牌。〔责任单位：各乡（镇）人民政府，县农业农村局，县供销社〕

（九）加大农文旅融合发展。依托桂林世界级旅游城市建设发展规划，以农业特色县为重点，大力推进农业和旅游深度融合发展。以观赏、采摘、研学等旅游+生态模式探索现代农业、乡村旅游、田园社区融合的新路径，推动以设施农业为主的乡村产业发展壮大。到2024年末共培育1个以上现代特色农业示范区、休闲农业与乡村旅游示范点。〔责任单位：县发改局、县财政局、县文广体旅局、县林业局、县农业农村局，各乡（镇）人民政府〕

四、保障措施

（一）强化领导统筹推进。县级负责设施农业建设的统筹协调，各乡（镇）人民政府要结合本地实际，明确工作分工，压实工作责任。

（二）落实专班工作机制。成立县级设施农业工作专班，在要素保障各环节有关单位都要落实专人负责，做好上下沟通衔接，形成齐抓共管的良好工作局面。

（三）强化部门协同联动。农业农村、自然资源、林业、金融等相关部门要形成协同工作机制，积极解决设施农业用地、融资贷款、电价优惠、冷链建设等方面问题，加大督促力度，保障设施农业发展要素需求。宣传、统计等有关县直部门要积极宣传、介入和联动，展示出设施农业建设攻坚成果，进一步推进全县设施农业建设。

（四）实行项目清单管理。建立设施农业储备项目清单和在建项目清单，实行动态管理。逐个排出现代设施农业产业重点项目开工、竣工、达产的时间节点，明确时间表、线路图、责任人。

（五）建立调度和考核机制。在每月10日前及时报送上一个月的工作进度。加大对设施农业攻坚考核力度，以设施农业项目投产、项目签约开工、工作专班和完成任务等指标进行量化考核，对设施农业建设排名前3名及排名后3名的进行通报。

（六）强化包联服务指导。农业农村部门协同相关单位业务科站，定期实地走访建设现场，协调解决落地项目实施推进中遇到的重点、难点问题，指导包联乡镇做好设施农业建设工作，确保按序时进度推进。

附件：6-1.2023—2025年龙胜县设施农业发展目标任务分解表

6-2.2024年龙胜县现代设施农业落地项目统计表

6-3.2024年龙胜县设施农业项目建设进展调度表

6-4.设施农业项目建设要求

附件6-1

2023—2025年龙胜县设施农业发展目标任务分解表

| 板块 地区 | 年度 | 设施蔬菜 |  |  | 设施食用菌 |  |  | 设施水果 |  | 设施畜牧业 |  |  | 设施渔业 |  | 产值合计（ 亿元 ） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 棚架设 施面积 （万亩） | 产量 （万吨 ） | 产值 （亿元 ） | 设施面积 （万平方米） | 鲜品产量 （万吨 ） | 产值 （亿元 ） | 设施面积（万亩 ） | 产值 （亿元 ） | 畜禽养殖 规模化率 （%） | 畜禽规模养 殖场粪污资 源化利用设 施配套率 （%） | 产值 （亿元 ） | 产量 （万吨 ） | 产值 （亿元 ） |  |
| 龙胜县 | 2023 | 1 | 4.08 | 1.98 | 12.264 | 1.46 | 1.33 | 4.5 | 2.5 | 60 | 96 | 4.63 | 0.0441 | 0.1301 |  |
|  | 2024 | 1.1 | 4.91 | 2.72 | 12.514 | 1.685 | 1.508 | 4.6 | 2.5 | 61 | 98 | 5.06 | 0.0462 | 0.1364 |  |
|  | 2025 | 1.2 | 6 | 3.6 | 12.931 | 2.211 | 1.857 | 4.7 | 2.7 | 62 | 100 | 5.37 | 0.0483 | 0.1448 |  |
| 龙胜镇 | 2023 | 0.137 | 0.559 | 0.271 | 3.949 | 0.47 | 0.43 | 0.7 | 0.4 | 60 | 96 | 0.52 | 0.0051 | 0.0152 |  |
|  | 2024 | 0.151 | 0.673 | 0.373 | 4.004 | 0.539 | 0.482 | 0.8 | 0.4 | 61 | 98 | 0.57 | 0.0054 | 0.016 |  |
|  | 2025 | 0.164 | 0.822 | 0.493 | 4.164 | 0.712 | 0.589 | 0.8 | 0.53 | 62 | 100 | 0.61 | 0.0057 | 0.0169 |  |
| 龙脊镇 | 2023 | 0.115 | 0.469 | 0.228 | 1.165 | 0.139 | 0.126 | 0.6 | 0.35 | 60 | 96 | 0.67 | 0.0063 | 0.0185 |  |
|  | 2024 | 0.125 | 0.565 | 0.313 | 1.189 | 0.16 | 0.143 | 0.6 | 0.35 | 61 | 98 | 0.74 | 0.0066 | 0.0194 |  |
|  | 2025 | 0.139 | 0.69 | 0.414 | 1.228 | 0.21 | 0.176 | 0.65 | 0.4 | 62 | 100 | 0.78 | 0.0069 | 0.0206 |  |
| 泗水乡 | 2023 | 0.085 | 0.347 | 0.168 | 0.858 | 0.102 | 0.093 | 0.3 | 0.16 | 60 | 96 | 0.5 | 0.0053 | 0.0157 |  |
|  | 2024 | 0.094 | 0.417 | 0.231 | 0.876 | 0.118 | 0.106 | 0.3 | 0.16 | 61 | 98 | 0.55 | 0.0056 | 0.0166 |  |
|  | 2025 | 0.102 | 0.51 | 0.306 | 0.905 | 0.155 | 0.13 | 0.35 | 0.18 | 62 | 100 | 0.58 | 0.0059 | 0.0176 |  |
| 江底乡 | 2023 | 0.071 | 0.29 | 0.141 | 0.736 | 0.088 | 0.08 | 0.1 | 0.06 | 60 | 96 | 0.27 | 0.0028 | 0.0083 |  |
|  | 2024 | 0.078 | 0.349 | 0.193 | 0.751 | 0.101 | 0.09 | 0.1 | 0.06 | 61 | 98 | 0.29 | 0.0029 | 0.0087 |  |
|  | 2025 | 0.085 | 0.426 | 0.256 | 0.776 | 0.133 | 0.111 | 0.1 | 0.06 | 62 | 100 | 0.31 | 0.0031 | 0.0092 |  |
| 马堤乡 | 2023 | 0.111 | 0.453 | 0.22 | 0.895 | 0.107 | 0.097 | 0.1 | 0.06 | 60 | 96 | 0.34 | 0.0036 | 0.0106 |  |
|  | 2024 | 0.122 | 0.545 | 0.302 | 0.913 | 0.123 | 0.11 | 0.1 | 0.06 | 61 | 98 | 0.37 | 0.0038 | 0.0112 |  |
|  | 2025 | 0.133 | 0.666 | 0.4 | 0.944 | 0.161 | 0.136 | 0.1 | 0.06 | 62 | 100 | 0.4 | 0.004 | 0.0118 |  |
| 伟江乡 | 2023 | 0.108 | 0.441 | 0.214 | 0.38 | 0.045 | 0.041 | 0.1 | 0.06 | 60 | 96 | 0.3 | 0.0009 | 0.0025 |  |
|  | 2024 | 0.119 | 0.53 | 0.294 | 0.413 | 0.052 | 0.052 | 0.1 | 0.06 | 61 | 98 | 0.33 | 0.0009 | 0.0027 |  |
|  | 2025 | 0.13 | 0.648 | 0.389 | 0.402 | 0.069 | 0.067 | 0.1 | 0.06 | 62 | 100 | 0.35 | 0.0009 | 0.0028 |  |
| 平等镇 | 2023 | 0.116 | 0.473 | 0.23 | 1.361 | 0.162 | 0.148 | 0.6 | 0.35 | 60 | 96 | 0.77 | 0.005 | 0.0146 |  |
|  | 2024 | 0.128 | 0.57 | 0.316 | 1.389 | 0.187 | 0.167 | 0.6 | 0.35 | 61 | 98 | 0.83 | 0.0052 | 0.0153 |  |
|  | 2025 | 0.139 | 0.696 | 0.418 | 1.435 | 0.245 | 0.206 | 0.6 | 0.35 | 62 | 100 | 0.87 | 0.0054 | 0.0163 |  |
| 乐江镇 | 2023 | 0.094 | 0.384 | 0.186 | 0.491 | 0.058 | 0.053 | 0.75 | 0.4 | 60 | 96 | 0.37 | 0.0056 | 0.0166 |  |
|  | 2024 | 0.103 | 0.462 | 0.256 | 0.501 | 0.067 | 0.06 | 0.75 | 0.4 | 61 | 98 | 0.4 | 0.0059 | 0.0172 |  |
|  | 2025 | 0.113 | 0.564 | 0.338 | 0.517 | 0.088 | 0.074 | 0.75 | 0.4 | 62 | 100 | 0.43 | 0.0061 | 0.0185 |  |
| 瓢里镇 | 2023 | 0.086 | 0.351 | 0.17 | 1.619 | 0.193 | 0.176 | 0.75 | 0.4 | 60 | 96 | 0.41 | 0.0055 | 0.0164 |  |
|  | 2024 | 0.095 | 0.422 | 0.234 | 1.652 | 0.222 | 0.199 | 0.75 | 0.4 | 61 | 98 | 0.45 | 0.0058 | 0.0171 |  |
|  | 2025 | 0.103 | 0.516 | 0.31 | 1.707 | 0.292 | 0.245 | 0.75 | 0.4 | 62 | 100 | 0.48 | 0.006 | 0.0181 |  |
| 三门镇 | 2023 | 0.077 | 0.313 | 0.152 | 0.81 | 0.096 | 0.086 | 0.5 | 0.26 | 60 | 96 | 0.48 | 0.004 | 0.0117 |  |
|  | 2024 | 0.085 | 0.377 | 0.208 | 0.826 | 0.116 | 0.099 | 0.5 | 0.26 | 61 | 98 | 0.53 | 0.0041 | 0.0122 |  |
|  | 2025 | 0.092 | 0.462 | 0.276 | 0.853 | 0.146 | 0.123 | 0.5 | 0.26 | 62 | 100 | 0.56 | 0.0043 | 0.013 |  |

附件6-2

2024年龙胜县现代设施农业落地项目统计表

| 序号 | 县 区 | 项目名称 | 建设内容及规模 | 总投资 （万元） | 项目投资方 |  | 项目合作方 |  | 设施农业类 型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 企业名称 | 联系方式 | 单位名称 | 联系方式 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：至少落地2个现代设施农业项目，请填写到2024年底前能落地的项目。

附件6-3

2024年龙胜县设施农业项目建设进展调度表

| 序 号 | 县（市、 区 ） | 项目单位 | 项目名称 | 项目落地 详细地址 | 企业已投 入金额 （万元） | 补助金额（万元） |  |  | 项目开工 情况 | 存在的主要困 难和问题 | 所属项目 类别 | 项目单位 | 农业农村部 门 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 自治区级 | 市级 | 县乡级 |  |  |  | 联系人及联 系电话 | 联系人及联 系电话 |  |
| 示例 | X X 区 | XXX有 限公司 | X X X 项 目 |  |  |  |  |  | 填已开工 （或未开 工，未开工 项目注明 预计开工 时间） |  | 包括设施 蔬菜、设施 食用菌、设 施水果、设 施畜牧、设 施渔业 | 张三 183XXXXX XXX | 李四 137XXXXX XXX | 项目建设 进展及未 开工情况 说明 |

备注：在每月8日前及时报送项目上一个月前的建设进度。

附件6-4

设施农业项目建设要求

- 一、设施蔬菜

当年新建（扩建）标准符合《自治区农业农村厅办公室关于印发广西设施蔬菜基地建设规范的通知》（农厅办发〔2023〕46号）桂的各类棚架设施蔬菜项目（不含小拱棚）,单个项目建设面积不低于100亩，棚架设施建设标准为单栋圆拱式钢架防雨棚、圆拱式钢架连栋防雨棚、塑料棚和圆拱式顶通风薄膜连栋温室等。（备注：大棚面积按棚内面积540平方米折合一亩计算）

- 二、设施食用菌

当年落地的设施食用菌单个项目总投资金额不低于600万元；食用菌设施栽培温控大棚单个项目相对集中连片不少于60亩；普通钢架大棚单个项目相对集中连片不少于200亩。（备注：大棚面积按棚内面积450平方米折合一亩计算）

- 三、设施水果

当年新建（扩建）水果温控大棚设施栽培单个项目规模不低于100亩，棚架不低于3米，主体为钢架或其他结实的结构，设施用塑料薄膜采用长寿无滴膜，配套有喷滴灌系统、水肥一体化系统、实时温控系统、自动卷帘系统等智能化设施设备。

- 四、设施畜禽

当年新建（扩建）的畜禽（生猪、肉牛、肉羊、家禽、蛋禽等）达到现代生态养殖示范场建设标准，单个养殖场生猪出栏不低于5万头、揉捏或肉羊出栏均不低于1000头、家禽出栏不低于20万羽，其中龙胜各族自治县、资源县单个养殖场生猪出栏不低于1万头。

- 设施渔业

当年新建或扩建工厂化循环水养殖、陆基（水基）圆形池循环水养殖等项目，单个项目总投资不低于800万元。

附件7

招商引资项目落地攻坚战工作方案

为贯彻落实县委、县政府关于推动经济高质量发展和“七大攻坚战”工作部署，推动招商引资项目加快落地，全面促进招商引资提质增量，助力产业振兴和经济高质量发展，特制定本实施方案。

一、总体要求

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实自治区党委十二届七次全会和全区经济工作会议以及市委六届六次全会、全市经济工作会议决策部署，在县委、县政府的领导下，完整、准确、全面贯彻新发展理念，以桂林建设世界级旅游城市为契机，坚持抓招商、抓项目、抓环境、抓要素、抓落实，紧紧围绕招商引资目标任务体系，以招商引资签约项目落地为重点，构建支撑高质量发展的现代产业体系，为龙胜经济发展作出积极贡献。

二、工作目标

投资完成实现合理增长。力争完成全年招商引资项目投资额7亿元以上。

项目引进实现质的突破。力争全年新签约招商项目投资额19亿元以上。

强优企业招引实现有效提升。力争新引进（首进广西投资）“四类500强”企业、“独角兽”企业、“瞪羚”企业、“专精特新”小巨人等强优企业1家以上。

招商项目落地实现更大突破。力争全年新签招商引资合同项目开工率60%左右。

三、重点任务

按照桂林市投资促进工作部署和县委、县政府决策要求，聚焦重点、聚焦实效、聚焦落地，深入开展招商引资项目落地攻坚行动，全力推进招大引强，加快推进项目落地，确保招商引资工作成效再上新台阶。

（一）聚焦招商重点突破攻坚。

聚焦重点精准发力，加大引资力度。深入分析，科学谋划，精准定位，做大做强优势产业，做优做实新兴产业，提升产业链供应链创新链现代化水平。产业招商专班牵头单位要对各自产业发展情况进行科学研判，明确发力方向和重点攻坚目标，以招引标杆性企业和引擎性项目为抓手，聚力双招双引，全面锻长板、补短板、固底板，推进产业强链补链延链。县级层面聚焦大健康和文旅体育、生态食品、现代农业3条重点产业链开展精准招商；依托桂广、龙广、华美、力源、吉福思等企业开展全产业链精准招商，加快引导产业（企业）集聚集群发展。〔责任单位：县投资促进局、县工信和商贸局、县农业农村局、县文广体旅局、县市场监管局、县林业局，龙城集团，各乡（镇）人民政府〕

聚人才助发展，在引智上下功夫。坚持引资与引智齐抓，围绕重点产业发展需求和关键核心技术突破开展“双招双引”活动，为产业发展保障输送优秀人才。组织本地企业与高等院校、科研院所有效对接，搭建投资和科研成果转化平台。鼓励高校、职业技术院校、科研机构与招商引资企业开展校企合作。组建乡贤智囊团，汇集龙胜籍在外的教授、博士、企业家、律师等出色人士，保持对话，为龙胜发展出谋划策，不断拓宽思路和招商渠道；梳理龙胜校友企业清单和拜访名录，开发校友资源潜力，持续深化“校友”招商成效。〔责任单位：县委组织部、县教育（科技）局、县工信和商贸局、县人社局、县投资促进局，各乡（镇）人民政府〕

（二）聚焦招商实效突破攻坚。

强化招商责任落实。压紧压实招商责任，县领导定期率队开展精准招商，推动全县上下大招项目、招大项目；全面推行“一把手”招商，乡（镇）主要领导要既挂帅又出征，定期开展“走出去”、“请进来”招商，充分借助与南山区对接的大好契机，各乡（镇）力争均引进一家以上企业落地龙胜；推动部门联动招商，县投资促进局统筹协调，产业招商专班牵头单位落实“管行业必管招商”职责，围绕重点支柱产业链，积极开展专题招商活动，引进培育一批链主型龙头企业，推动链主企业以商招商，打出产业链招商新的攻势。〔责任单位：各乡（镇）人民政府，县工信和商贸局、县农业农村局、县文广体旅局、县市场监管局、县医保局、县林业局、县投资促进局〕

突出招商产业谋划。聚焦优势主导产业，做实“谋”的文章，开展重点项目包装和新赛道项目谋划，推出10个以上重点招商项目进行对外推送。同时，制作罗汉果、龙胜茶饮、滑石“加工树”图谱、梯田招商“全景图”，开展项目路演活动，聚力推进精准招商再上新台阶。〔责任单位：县投资促进局、县工信和商贸局、县农业农村局、县文广体旅局、县市场监管局、县林业局，各乡（镇）人民政府〕

聚焦重点关键招商。突出制造业精准招引，实施多渠道精准发力，把招商引资工作重心向制造业和“双招双引”工作倾斜，统筹开展系列制造业专项招商，提升制造业占比水平，奋力实现制造业招引新的突破。围绕大健康和文旅实施突击，力争引进1个以上有重要影响力或标志性的文旅项目，吸引1个以上有全国战略布局的企业在龙胜设立区域总部、产业基地等。积极引导外资背景的投资企业在我县注册外资公司，并优先使用外资形式投资，全力完成外资项目招引任务。〔责任单位：县工信和商贸局、县农业农村局、县文广体旅局、县市场监管局、县林业局、县投资促进局，各乡（镇）人民政府〕

提升驻点招商成效。聚焦重点产业，集中优势兵力，持续聚焦粤港澳大湾区、长三角、 京津冀等重要战略区域开展驻点招商。滚动完善区域客商信息库，收集制定目标企业清单，积极参与驻地经济交流合作活动，加快引进一批产业带动性强、关联度高的产业链核心项目及延链补链项目，力争驻点招商新签项目投资额占招商引资投资总额的60%以上。〔责任单位：县投资促进局、县委组织部，各乡（镇）人民政府〕

大力推进以商招商。充分发挥与全县联系来往的区外区内龙胜商会作用，积极吸引产业链上下游企业特别是规上企业来龙胜投资；学习借鉴“福燕还巢”、“桂商建桂林”等以商招商品牌，持续激发“乡友”回乡创业。〔责任单位：县投资促进局、县工信和商贸局、县农业农村局、县文广体旅局、县市场监管局、县医保局、县林业局、县工商联，各乡（镇）人民政府〕

着力提升招商品牌。以“招大引强”为目标，以“小专精准实”为抓手，持续包装推出一批“签约拿地即开工”项目、吸引更多企业走进龙胜，统筹举办5场次以上“投资龙胜”系列招商推介活动，全年力争签订6个以上产业合作项目。利用好东博会、东博会旅游展等高端会展平台大力开展招商引资，持续擦亮“投资龙胜”金字招牌。〔责任单位：县投资促进局、县文广体旅局、县农业农村局、县工信和商贸局、县国资中心，乡（镇）人民政府〕

（三）聚焦项目落地突破攻坚。

压实项目落地责任。各单位、各部门要形成合力，分级分类梳理、解剖和协调解决项目推进中的困难和问题，紧盯项目推进涉及的资金、规划、土地、环评、物流、用工等因素，及时高效研究解决。各乡（镇）为招商引资项目落地直接责任单位，党政主要负责人要亲自谋划、定期研究，建立“一个项目、一名领导、一个专班、一抓到底”的全过程、全生命周期服务机制，及时解决项目落地实际困难，推动项目尽快落地。县投资促进局为全县招商引资项目落地统筹责任单位，负责谋划组织、统筹推进全县招商引资项目落地工作。重点产业链牵头部门为招商引资行业主管责任单位，要及时跟进掌握项目进展情况，全力做好产业项目从签约落地到动工投产全过程跟踪服务，推动招商引资项目早落地、早动工、早投产。具有行政审批职能的县直相关部门为招商引资项目服务责任单位，负责落实招商引资项目行政审批“绿色通道”有关要求。〔责任单位：各乡（镇）人民政府，县发改局、县工信和商贸局、县农业农村局、县文广体旅局、县市场监管局、县林业局、县自然资源局、龙胜生态环境局、县投资促进局〕

完善项目推进机制。完善招商引资项目落地“月研判、季调度（通报）、半年总结”推进机制。县级层面建立招商引资项目落地联席会议制度，每季度召开一次招商引资项目落地联席会议，对招商引资项目落地建设过程中的重大问题进行专题调度。县投资促进局每月收集整理重大招商引资项目开工清单、项目问题清单、推进需求清单，对全县招商引资项目落地工作进行会商研判。各乡（镇）同步开展招商引资项目落地推进分析工作，解决项目落地存在的难点痛点堵点问题，本级未能解决的，及时与相关县直部门联系解决，仍不能解决的，提交招商引资项目落地联席会议研究。〔责任单位：县投资促进局，各乡（镇）人民政府〕

培育良好营商环境。为企业发展培育良好的营商环境，鼓励、支撑、引导企业加快发展。全面梳理国家、自治区、桂林市和我县出台的招商引资政策措施，推动招商引资企业应享受的优惠政策快速落实。推动政务窗口开通招商引资企业“绿色通道”，主动提供“提前指导、全程代办、专员对接、限时办结”的“一站式”服务，推动高质量服务覆盖招商引资项目全生命周期。聚焦政策不落实、承诺不兑现、难题不解决、服务不到位等方面的问题，通过走访企业、征集意见、公开受理问题线索等开展监督整改工作，进一步畅通投资投诉渠道。〔责任单位：县发改局、县市场监管局、县政管办，各乡（镇）人民政府〕

加大落地宣传力度。充分利用各类官媒及自媒体平台，加大力度，提高频次，以通讯、消息、专访、直播连线等多种形式，及时发布我县深入推进营商环境、招商引资项目落地开工各项成绩举措，大力宣传各乡（镇）及各部门各单位工作进展和典型经验，全面展示我县招商引资成果实效，持续扩大龙胜招商引资产业圈、朋友圈。〔责任单位：县委宣传部、县工信和商贸局、县农业农村局、县文广体旅局、县市场监管局、县林业局、县投资促进局，各乡（镇）人民政府〕

抄送：县委各部门，人民武装部，武警驻龙胜中队，各人民团体，

中央、自治区、市直驻龙胜各单位，县人大办，政协办，

法院，检察院，县工商联。

龙胜各族自治县人民政府办公室             2024年4月30日印发