| 龙胜各族自治县人民政府 办公室（网络发文） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2020年 | 第 |  | 号 |

龙胜各族自治县

人民政府办公室文件

龙政办发〔2020〕16号

龙胜各族自治县人民政府办公室

关于印发《龙胜各族自治县2020年度

脱贫攻坚住房安全保障战役实施方案》的通知

各乡、镇人民政府，县直各单位：

为扎实推进2020年度农村住房保障工作，确保实现“贫困人口不住危房”目标，现将《龙胜各族自治县2020年度脱贫攻坚住房安全保障战役实施方案》印发给你们，请认真组织实施。

龙胜各族自治县人民政府办公室

2020年3月18日

龙胜各族自治县2020年度脱贫攻坚

住房安全保障战役实施方案

为深入贯彻落实习近平总书记关于脱贫攻坚工作的重要论述和批示指示精神，认真落实自治区党委、政府关于打赢脱贫攻坚战的部署要求，全面完成建档立卡贫困户住房安全保障任务和2020年度建档立卡贫困户、低保户、农村分散供养特困人员、贫困残疾人家庭等重点对象（以下简称“4类重点对象”）农村危房改造工作，确保实现“贫困人口不住危房”的目标，打赢脱贫攻坚住房安全保障战役，特制定本方案。

一、总体要求

（一）工作目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记关于脱贫攻坚的重要论述和批示指示精神，按照中央和自治区关于统筹抓好新冠肺炎疫情防控和脱贫攻坚的部署要求，坚持如期完成住房安全保障任务不动摇，扎实推进年度农村危房改造任务，全面核实建档立卡贫困户住房安全保障情况和住房安全鉴定结果，加快问题整改，完善住房安全档案并通过国家组织验收，确保实现“贫困人口不住危房”目标，决胜脱贫攻坚战役。

（二）基本原则

——政府主导、农民主体。县住房和城乡建设局以及乡（镇）人民政府是实施住房安全保障工作的责任主体，要落实中央统筹、县级负总责、乡（镇）抓落实的工作要求，加强领导，落实责任，强化合力。县住房和城乡建设局、县扶贫办等部门和乡（镇）人民政府，以及行政村村委是住房安全保障工作的具体组织者，要加强宣传引导，抓好质量面积管控，积极协助农民建房。农村群众是住房安全保障的具体承担者和主体，要积极主动开展房屋改造建设，自觉遵守面积管理规定，严格按照质量要求建设安全稳固住房。

——应纳尽纳，坚守底线。将符合农村危房改造政策的“4类重点对象”全部纳入改造范围，积极落实财政补助资金；进一步聚焦建档立卡贫困户住房安全保障任务，坚守“贫困人口不住危房”底线要求。

——因地制宜，因户施策。优先采用维修加固方式实施农村危房改造，根据群众意愿灵活采用自建、代建、统建等方式建设新房，制定差异化补助标准，严格规范租借住方式保障管理。

二、主要任务

（一）精准实施2020年度农村危房改造。进一步聚焦建档立卡贫困户，按照“应纳尽纳”的原则，将住房安全保障不到位的且符合政策的全部纳入改造范围。2020年农村危房改造任务总体上按照4月全部开工，6月基本竣工的时间节点推动。

1.明确相关标准。（1）改造对象确定标准：建档立卡贫困户身份由县扶贫部门认定，低保户、农村分散供养特困人员身份由县民政部门认定，贫困残疾人家庭身份由县残联商扶贫或民政部门认定，农户唯一住房是危房或无房的由县住房城乡建设部门鉴定。（2）危房鉴定标准。以住房城乡建设部《农村危险房屋鉴定技术导则（试行）》（建村函〔2009〕69号）为鉴定依据，按照“定性为主、定量为辅”的原则开展鉴定。危险等级包括：A、B、C、D四个等级，A、B级为安全住房，C、D级为危险住房。（3）危房改造面积标准。①农村危房改造砖混结构房屋建筑面积原则上不低于人均13平方米；分散供养五保户不大于40平方米；4人及以下农户原则上控制在100平方米以内；5人及以上农户不得超过人均25平方米；全额由财政兜底解决的贫困户，其房屋建筑面积原则上控制在60平方米以内，面积误差在±5%以内。②农村危房改造木结构房屋建筑面积原则上不低于人均13平方米；4人及以下农村危房改造新建面积控制在120平方米以内（除实际使用为圈养牲畜、储藏粮食、存放农具的楼层不计入建筑面积外，其它用房均计入建筑面积）；5人及以上农村危房改造新建住房建筑面积控制在150平方米以内（除实际使用为圈养牲畜、储藏粮食、存放农具的楼层不计入建筑面积外，其他用房均计入建筑面积）。面积误差在±5%以内。③凡是超过上述建筑面积标准的农户，一律取消农村危房改造资格，不予核发补助资金。列入维修加固的，不受上述建设面积标准限制。参照全国做法，在脱贫攻坚期内，已经实施了农村危房改造的住房不能进行加建扩建，防止增加农户负担 ，影响脱贫质量。（4）危房改造补助标准（详见附件3）。（5）开、竣工及验收标准。开工标准为：以新建方式实施改造的，基础开挖可视为开工；以维修加固方式实施改造的，制定了加固方案，落实了施工人员并已现场施工的可视为开工。竣工标准为：以新建方式实施改造的，房屋整体建设完成、装好门窗、接通生活用电、村屯通水、达到入住条件可视为竣工；以维修加固方式实施改造的，按照加固方案完成建设任务，消除住房安全隐患可视为竣工。验收标准为：按照住房城乡建设部《农村危房改造基本安全技术导则》（建办村函〔2018〕172号），由县住房城乡建设部门会同县财政局、县扶贫办、县民政局、县残疾人联合会、县自然资源局等部门和乡（镇）共同组成验收组，及时、逐户组织验收。（6）财政补助资金管理。农村危房改造财政补助资金的拨付，要严格通过“一卡（折）通”渠道，由财政部门通过银行直接拨付给农户（集中统建的除外）。

2.精准确定改造方式。积极推广低成本改造方式。原则上C级危房主要采用加固改造方式，鼓励具备条件的D级危房除险加固。鼓励通过统建农村集体公共租赁住房、修缮加固现有闲置公房、置换或长期租赁村内闲置农房等方式，兜底解决自筹资金和投工投料能力极弱的深度贫困户的住房安全问题。

3.精准把控改造质量。各乡（镇）要加强农村危房改造巡查，及时发现问题并督促整改落实；引导农户采用《广西农村危房改造标准图集》进行施工，按照《广西农村危房改造维修加固参考案例》开展加固。农村危房改造工程竣工后，各乡（镇）要指导建设方按照相关要求进行竣工验收并提交建房备案书，确保房屋质量达到基本安全要求。

（二）建立完善建档立卡贫困户住房安全保障档案。编制建档立卡贫困户住房安全档案目录，明确档案格式、内容和要求，组织专题培训，开展乡镇交叉检查，确保2020年4月中旬完成录入，6月接受自治区审核，10月达到国家验收水平。严格落实“村收集、乡（镇）录入、县区审核、省市核查”的农村危房改造农户信息数据管理制度，按照“一户一档”要求，规范纸质档案管理，做到计划一户、 录入一户，竣工一户、完善一户。

（三）持续抓好问题整改。坚持问题导向，积极做好中央脱贫攻坚专项巡视反馈意见整改、深化农村危房改造领域腐败和作风问题专项治理、漠视侵害群众利益问题整治等工作；加强督导检查，建立长效机制，巩固整改成果。聚焦农村危房改造审批流程、质量安全、资金拨付、面积管控等重点环节，严防优亲厚友、截留私分、吃拿卡要等腐败问题发生。

三、实施步骤

（一）启动阶段（2020年2月—3月中旬）。制定实施方案，筹措补助资金，下达2020年农村危房改造任务；开展建档立卡贫困户住房安全保障情况内业核实；召开工作推进会，部署年度任务。

（二）实施阶段（2020年3月下旬—6月）。完成建档立卡贫困户住房安全保障情况、住房安全鉴定结果现场核实；全面完成年度农村危房改造任务；完成住房安全保障档案资料录入审核；组织开展业务培训。

（三）巩固提升阶段（2020年6月下旬—7月中旬）。加快完成农村危房改造竣工验收，及时拨付补助资金；开展建档立卡贫困户住房安全保障“回头看”，进一步发现问题并整改落实；完善住房安全保障档案通过国家组织验收。

（四）进度报表（实行周报制度）。为加快推进我县农村危房改造项目进度，从3月下旬起，各乡（镇）请于每周星期三下午下班前将危房改造进度报表电子档及签字盖章扫描件通过118系统或邮箱发送至住建局（czb7516878@qq.com）。

四、保障措施

（一）加强组织领导

各部门要高度重视，加强组织领导，明确责任分工，强化协调合作，共同推进农村危房改造工作。

县人民政府承担农村危房改造工作的主体责任，负责工作方案的制定和组织实施，协调解决有关问题，整合落实县级配套资金投入项目建设，统筹工作进度，加强督促检查，开展工程质量监督，组织竣工验收。

县住房和城乡建设部门牵头负责改造项目的指导和协调，并会同有关部门负责编制农村危房改造实施方案，制定农村危房评定标准和危房改造范围，核查农村危房改造规模、数量；统筹安排项目补助资金，指导各乡（镇）制定农村危房改造建设标准和补助标准；指导和协助抓好农村建筑工匠、村庄规划协管员的培训工作。

县财政部门负责与相关部门共同争取国家补助资金，筹措自治区级配套资金，统筹、审核和分配有关补助资金，并对补助资金的安排和使用情况进行监督检查。

县民政局、县卫生健康局、县残疾人联合会、县公安局、县市场监管局、县自然资源局等部门协助县住房城乡建设部门共同做好农村危房改造项目的实施和管理工作。县民政局负责核定农村危房改造工程项目中农村五保户、低保户的身份；县卫生健康局做好农村计划生育家庭和诚信计生家庭困难户的核查统计工作；县残疾人联合会做好农村残疾人困难家庭的核查统计工作；县公安局负责农村危房改造家庭有无车辆登记核查工作；县市场监管局负责农村危房改造户家庭成员有无经营公司或其他经济实体核查工作；县自然资源局做好改造户房产登记核查工作。

县扶贫办负责做好建档立卡贫困户的核查统计工作，并与相关部门共同争取国家对口危房改造补助资金投入农村危房改造项目，配合做好农村危房改造项目实施工作。

县审计局负责对农村危房改造资金的筹集、分配、管理和使用情况进行审计。

县自然资源局负责协调解决农村危房改造项目中涉及的宅基地安排、置换、调整等相关工作。

各乡（镇）人民政府负责具体组织实施本辖区范围内的农村危房改造项目。负责做好农村危房的核查统计、数据上报、组织实施、项目推进、工作协调以及农村危房改造农户的思想动员等工作，协助开展农村建筑工匠、村庄规划协管员培训，落实建房审批、技术服务等相关工作，以及相关配合工作。

在项目实施过程中，各乡（镇）要加大工作统筹力度，及时有效解决存在的问题；要充分调动驻村第一书记、扶贫工作队员的积极性，配合开展好危房核查和改造建设等工作。2020年农村危房改造完成情况列入本年度绩效考核并对其进行评分。

（二）加强资源整合

采取财政安排部分、个人自筹部分、社会帮扶部分等办法，多渠道筹集农村危房改造资金。要加大涉农资金整合力度，积极完善农村危房改造后的配套设施。

（三）从严从实改进工作作风

要着力克服“疲劳症”和厌战情绪、松劲懈怠等现象，着力扭转农村危房改造工作中的形式主义、官僚主义和弄虚作假等问题，确保农村危房改造工作有力推进。要坚持实事求是的原则，对排查出来的问题要如实上报，不等不靠抓紧解决，严禁弄虚作假。

（四）加强宣传引导

要充分利用报刊、广播等新闻媒体和网络新媒体，以及群众会议、政策宣传栏等多种形式，广泛宣传住房安全保障政策措施、工作成效以及各地好的经验和做法，制作住房安全保障政策明白卡并免费发放。各乡（镇）要设立农村危房改造举报电话，在村级村务公开栏显著位置公示，畅通反映问题的渠道，对群众反映的问题要及时处理答复并及时整改到位。

附件：1.关于对农村危房改造实行一票否决的情形

2.2020年农村危房改造指标分配表

3.龙胜各族自治县2020年农村危房改造补助标准

（此件主动公开）

抄送：县委各部门，人民武装部，武警驻龙胜中队，各人民团体，

中央、自治区、市直驻龙胜各单位，县人大办，政协办，

法院，检察院，县工商联。

龙胜各族自治县人民政府办公室             2020年3月18日印发

附件1

关于对农村危房改造实行一票否决的情形

2020年，我县农村危房改造以为建档立卡贫困户、低保户、农村分散供养特困人员和贫困残疾人家庭重点，兼顾其他贫困户危房改造，确保年度脱贫目标任务实现。在农村危房改造中，对申请农村危房改造的对象，有下列情形之一者，原则上采取一票否决。

一、农户家庭成员（指同一户，下同）在城市、县城、镇区或乡驻地购买有商品住房（含自建房）、商铺、宅基地等或违反“一户一宅”规定的；

二、农户家庭成员有经营公司或其他经济实体（如饭店、宾馆、超市、农家乐、工厂、药店、诊所等）的农户（参加村民合作社除外）；

三、农户家庭成员有1人及以上是国家机关、国有企业、事业单位正式职工（含离退休干部职工）的，或是大、中型民营企业任中层以上领导的；

四、农户家庭成员现有价值5万元以上，且能正常使用的农用拖拉机、大型收割机、面包车、轿车、越野车、卡车、重型货车、船舶等之一的；

五、农户全家外出务工三年以上，已基本无人回来居住的。

六、历年来已享受过危房改造和易地扶贫搬迁政策的。

七、城镇规划建成区危房。

附件2

2020年农村危房改造指标分配表

| 乡镇 | 任务数（户） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 平等镇 | 6 |  |
| 乐江镇 | 26 |  |
| 龙胜镇 | 16 |  |
| 三门镇 | 18 |  |
| 龙脊镇 | 37 |  |
| 伟江乡 | 12 |  |
| 泗水乡 | 11 |  |
| 瓢里镇 | 16 |  |
| 马堤乡 | 16 |  |
| 江底乡 | 5 |  |
| 合计 | 163 |  |

备注：各乡（镇）严格按照任务分配表开展实施，不得随意增加指标任务数，如需增加必须以乡（镇）人民政府文件请示报批。

附件3

龙胜各族自治县2020年农村危房改造补助标准

| 新 建 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 危改对象 | 评分标准 | 补助标准（万元） |
| 建档立卡贫困户 | 30分以下 | 4.0 |
|  | 31—45分 | 3.5 |
|  | 46—58分 | 3.0 |
| 贫困残疾人家庭 | 一级 | 4.0 |
|  | 二级 | 3.5 |
|  | 三级、四级 | 3.0 |
| 农村分散供养特困人员（五保户） | ----- | 4.0 |
| 无房户、火灾户 | ----- | 4.0 |
| 低保户 | ----- | 3.0 |
| 维 修 |  |  |
| 建档立卡贫困户 | 30分以下 | 2.0 |
|  | 31—45分 | 1.8 |
|  | 46—58分 | 1.6 |
| 贫困残疾人家庭 | 一级 | 2.0 |
|  | 二—四级 | 1.6 |
| 农村分散供养特困人员（五保户） | ----- | 2.0 |
| 低保户 | ----- | 1.6 |

备注：1.2020年农村危房改造补助范围为：建档立卡贫困户、低保户、农村分散供养特困人员、贫困残疾人家庭等4类重点对象。

2.上述“无房户、火灾户”须属4类重点对象范围。